# Техническое задание

на проведение нагрузочного тестирования
 информационной системы «ДБО Hamkorbank»

## 1. Общие сведения

Заказчик: АКБ «Hamkorbank»

Основание: внутренние работы по обеспечению производительности и стабильности ИС ДБО.

Порядок сдачи результатов: в соответствии с разделом 11 настоящего Технического задания.

Сроки: предельный срок выполнения работ — не более 4 (четырёх) календарных месяцев с даты начала работ. Конкретную длительность, состав команды в разрезе грейдов и трудоёмкость в человеко-часах участник определяет самостоятельно в пределах, установленных п.1.2 настоящего Технического задания, и указывает в расчёте стоимости.

### 1.1. Статус настоящего Технического задания

Настоящее Техническое задание является оценочным заданием. Оно используется исключительно для получения конкурсного предложения участника и его последующей оценки как одного из критериев выбора поставщика. Заказчик не планирует реализацию настоящего Технического задания в рамках договора. Фактическое выполнение работ по нагрузочному тестированию будет осуществляться на основании отдельных запросов Заказчика по конкретным продуктам в рамках условий рамочного договора.

Приведённые в пунктах 1.2 и 1.3 условия являются расчётными допущениями, обязательными для применения всеми участниками при формировании стоимости. Они не создают обязательств ни для Заказчика, ни для участника.

Приведённые в настоящем Техническом задании характеристики тестовой среды, показатели профиля нагрузки, интенсивности операций, перечень и параметры заглушек, а также иные количественные данные являются условными и сформированы исключительно для целей настоящего оценочного задания. Они не отражают фактическую конфигурацию инфраструктуры и фактическую статистику эксплуатации информационных систем Заказчика. Все участники выполняют расчёт стоимости на основании одних и тех же условных данных, что обеспечивает сопоставимость конкурсных предложений.

### 1.2. Допущение о полноте объёма работ

При расчёте стоимости участник исходит из того, что весь объём работ обеспечивается силами участника, включая:

- разработку методики НТ, профиля нагрузки и сценариев нагрузочного тестирования;

- разработку, развёртывание, настройку и поддержку в течение всего периода работ заглушек внешних систем, предусмотренных разделом 9, включая реализацию заданных в нём искусственных задержек отклика, логирование вызовов и формирование стандартных ответов;

- разработку и отладку нагрузочных скриптов, их настройку на нагрузочных генераторах, предоставляемых Заказчиком;

- адаптацию дашбордов мониторинга, предоставляемых Заказчиком, под сценарии нагрузочного тестирования;

- проведение всех прогонов, анализ результатов, локализацию «узких мест» и подготовку итогового отчёта.

В объём работ включается не более 2 (двух) повторных полных циклов прогонов после устранения выявленных дефектов Заказчиком.

Затраты на приобретение и продление лицензий инструментальных средств нагрузочного тестирования в стоимость предложения не включаются.

Расчёт выполняется исходя из выполнения работ командой, не превышающей по составу и грейдам состав, указанный в Таблице 1 Приложения 2 к Конкурсной документации (до 1 Middle QA Load Testing, до 1 Senior QA Load Testing, до 1 Middle DevOps, до 1 Senior DevOps, Project Manager — до 30% рабочего времени). Участник вправе предложить меньший состав команды.

### 1.3. Допущения об обеспечении со стороны Заказчика

При расчёте стоимости участник исходит из того, что Заказчиком предоставляются:

- тестовый стенд в конфигурации раздела 4 настоящего Технического задания, выделенный исключительно для нагрузочного тестирования и доступный круглосуточно на всём периоде работ;

- нагрузочные генераторы в конфигурации, заявленной участником в составе расчёта стоимости, размещаемые в тестовом контуре Банка;

- спецификации (контракты) API заглушаемых внешних систем, перечисленных в разделе 9, в объёме, необходимом для реализации заглушек;

- инфраструктуру тестового контура для размещения заглушек;

- базу данных и тестовые данные (учётные записи, карты, счета) в соответствии с разделом 8;

- доступы, необходимые для выполнения работ (VPN, учётные записи, доступ к средствам мониторинга и логам);

- дашборды мониторинга на инструментах, указанных в разделе 10;

- консультации технических специалистов Заказчика по компонентам системы;

- исправление дефектов информационной системы и базы данных, выявленных в ходе нагрузочного тестирования, силами Заказчика; участник обеспечивает локализацию дефектов и проведение повторных прогонов.

Заявленная участником конфигурация нагрузочных генераторов должна быть обоснована исходя из интенсивностей раздела 6 и приведена в расчёте стоимости с указанием методики расчёта требуемой мощности.

Иные допущения, существенные для расчёта, участник вправе указать отдельным перечнем в составе расчёта стоимости. Допущения, противоречащие настоящему Техническому заданию, при оценке не учитываются.

## 2. Цели и задачи нагрузочного тестирования

Основными целями проведения НТ являются:

- разработка СНТ (сценариев нагрузочного тестирования) для ИС ДБО Hamkorbank;

- определение фактического максимума производительности ИС и сопоставление его с целевым уровнем, пятикратно превышающим интенсивности, указанные в разделе 6 настоящего Технического задания;

- проверка стабильности ИС на уровне типичной нагрузки;

- оценка стрессоустойчивости ИС при пиковых нагрузках.

## 3. Объект тестирования

Объектом тестирования является мобильное ДБО физических лиц, обеспечивающее:

Информационные функции:

- депозиты, кредиты, карты, курсы валют, данные клиента.

Операционные функции:

- регистрация и авторизация; (9 сервисов)

- главный экран (витрина, курсы, балансы, список карт, кредиты); (9 сервисов)

- переводы P2P (между своими картами, по карте, по телефону); (6 сервисов)

- конвертация валют; (4 сервиса)

- онлайн-оплата; (5 сервисов)

- погашение кредитов; (2 сервиса)

- трансграничные переводы. (3 сервиса)

## 4. Тестовая среда (условная)

### 4.1. Характеристики стенда НТ

- PostgreSQL Cluster: 3 узла (Patroni, PgBouncer, ETCD), 8 CPU / 32 GB RAM / 150 GB SSD.

- Kubernetes Cluster:

  - Master-ноды: 3 шт., 4 CPU / 4–8 GB RAM, ~50 GB SSD.

  - Worker-ноды: 3 шт., 8 CPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD.

  - Ingress: 1 узел, 4 CPU / 8 GB RAM / 50 GB SSD.

- RabbitMQ: 3 узла, 4 CPU / 8 GB RAM / 50–100 GB SSD.

- WSO2AM (API Gateway): 3 узла, 8 CPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD.

- VMStora (VictoriaMetrics, метрики): 1 узел, 8 CPU / 16 GB RAM / 100 GB SSD.

- ОС: Ubuntu LTS.

- Нагрузочные генераторы: предоставляются Заказчиком в конфигурации, заявленной участником. Требуемые характеристики (количество узлов, CPU, RAM, дисковое пространство, схема запуска) участник определяет самостоятельно исходя из интенсивностей раздела 6 и указывает в составе расчёта стоимости. Вывод метрик прогонов — в InfluxDB. Затраты на инфраструктуру нагрузочных генераторов в стоимость предложения участника не включаются.

### 4.2. Соотношение условного стенда и условной продуктивной среды

Для целей расчёта участник исходит из следующих соотношений между условным стендом НТ и условной продуктивной средой:

- Worker-ноды Kubernetes: идентичны условной продуктивной среде.

- Ingress-ноды: небольшие отличия по CPU/диску, лимиты производительности идентичные.

- PostgreSQL: конфигурация стенда идентична условной продуктивной среде.

- Аппаратные CPU: условная продуктивная среда — Intel Xeon Gold 6226R (2.90 ГГц), стенд НТ — Intel Xeon Gold 6342 (2.80 ГГц).

## 5. Стратегия тестирования

### 5.1. Поиск максимальной производительности

- Пошаговое увеличение нагрузки до предельного уровня.

- Условия завершения: превышение SLA по времени отклика (п.6.1) либо превышение допустимой доли ошибок (п.6.1).

- Фиксация L₀ (уровень, когда SLA нарушен) и Lпик (деградация).

- Контрольный тест на ступени ниже L₀ ≥ 1 час.

- Результат: Lmax (максимальная нагрузка при SLA).

### 5.2. Тест стабильности

- Нагрузка на уровне 80% от Lmax. Если 80% от Lmax оказывается ниже интенсивностей профиля раздела 6, тест проводится на уровне Lmax.

- Длительность ≥ 24 ч.

- Успех: отсутствие деградации, доля ошибок в пределах, установленных п.6.1, отсутствие утечек памяти.

### 5.3. Тест стрессоустойчивости

- Старт на уровне интенсивностей профиля раздела 6.

- Всплеск до Lпик на 5 минут.

- Возврат на исходный уровень.

- Замер времени восстановления системы.

### 5.4. Критерии успешного завершения

- Выполнение всех тестов.

- Получение полных данных мониторинга.

- SLA, установленные п.6.1, выдержаны.

- Итоговый отчёт сформирован.

## 6. Профиль нагрузки

Профиль является условным и сформирован для целей настоящего оценочного задания. Участник принимает приведённые интенсивности как заданные, без дополнительного обоснования.

Авторизация как отдельная группа операций в профиле не выделяется: сессия пользователя сохраняется, и при открытии приложения загружается главный экран.

Основные группы операций:

- Регистрация — 1 800 оп/час.

- Главный экран — 30 000 оп/час.

- P2P между своими картами — 2 520 оп/час.

- Конвертация валют — 420 оп/час.

- Онлайн-оплата — 750 оп/час.

- Погашение кредита — 70 оп/час.

- Трансграничные переводы — 60 оп/час.

### 6.1. Требования к времени отклика (SLA)

Приведённые ниже значения SLA являются условными и используются для определения условий завершения тестов (п.5.1), оценки результатов теста стабильности (п.5.2) и критериев успешного завершения (п.5.4). Время отклика измеряется на стороне нагрузочного генератора и включает задержки заглушек, установленные разделом 9. Доля ошибок оценивается на интервале усреднения 5 минут.

| Группа операций | Время отклика, 95-й перцентиль | Время отклика, 99-й перцентиль | Допустимая доля ошибок |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационные запросы (депозиты, кредиты, карты, курсы валют) | ≤ 1,5 с | ≤ 3,0 с | ≤ 0,5 % |
| Регистрация и авторизация | ≤ 2,0 с | ≤ 4,0 с | ≤ 0,5 % |
| Главный экран | ≤ 2,0 с | ≤ 4,0 с | ≤ 0,5 % |
| P2P между своими картами | ≤ 3,0 с | ≤ 5,0 с | ≤ 1,0 % |
| Конвертация валют | ≤ 2,5 с | ≤ 4,0 с | ≤ 1,0 % |
| Онлайн-оплата | ≤ 3,0 с | ≤ 5,0 с | ≤ 1,0 % |
| Погашение кредита | ≤ 3,0 с | ≤ 5,0 с | ≤ 1,0 % |
| Трансграничные переводы | ≤ 4,0 с | ≤ 6,0 с | ≤ 1,0 % |

## 7. Сценарии нагрузочного тестирования

Сценарии строятся на основе регистрации, открытия главного экрана и выполнения целевых действий.

- Регистрация + Главный экран + P2P — 2 520 транзакций/час.

- Регистрация + Главный экран + Конвертация — 420 транзакций/час.

- Регистрация + Главный экран + Онлайн-оплата — 750 транзакций/час.

- Регистрация + Главный экран + Погашение кредита — 70 транзакций/час.

- Регистрация + Главный экран + Трансграничный перевод — 60 транзакций/час.

- Массовая регистрация + Главный экран — 27 000 транзакций/час.

## 8. Наполнение базы данных

- Для целей расчёта участник исходит из того, что база данных тестового контура наполняется Заказчиком на основе обезличенного дампа, сопоставимого по объёму с условной продуктивной средой.

- Тестовые данные (учётные записи с привязанными картами и счетами) подготавливаются и предоставляются Заказчиком в объёме, достаточном для проведения всех прогонов, предусмотренных разделом 5, но не менее 200 000 учётных записей.

- Данные для сценариев регистрации (номера телефонов, персональные данные) формируются Заказчиком на основе продуктивных данных с обезличиванием и передаются участнику. Трудозатраты и ресурсы на их подготовку в стоимость предложения не включаются.

- В объём работ включается очистка тестовых данных, сформированных в ходе прогонов, после завершения НТ.

## 9. Заглушки смежных систем

В рамках тестового контура для обеспечения полной изоляции от продуктивных интеграций используются заглушки внешних систем.

### Перечень заглушек:

- ESB (Enterprise Service Bus) — сервисная шина.

- HUMO, UzCard, Tieto, Solar, PayNet — картпроцессинг и платёжные шлюзы.

- IABS — автоматизированная банковская система (клиенты, счета, переводы).

- CRM — модуль управления взаимоотношениями с клиентами.

- RS — кредитный модуль.

Для целей расчёта стоимости принимаются следующие условные объёмы и типы реализации заглушек:

| Заглушка | Количество методов (условно) | Тип реализации |
| --- | --- | --- |
| ESB | 6 | stateless |
| HUMO | 5 | stateless |
| UzCard | 5 | stateless |
| Tieto | 3 | stateless |
| Solar | 3 | stateless |
| IABS | 12 | stateful |
| CRM | 4 | stateless |
| RS | 4 | stateful |
| PayNet | 4 | stateless |
| Итого | 46 |  |

### SLA по заглушкам:

Для заглушек установлены условные искусственные задержки отклика:

- OpenAPI/token — 50 мс

- Внутренние сервисы аутентификации — 100 мс

- Банковские шлюзы (HUMO, UzCard, PayNet, Solar, Tieto) — 800–1000 мс (random)

- IABS / RS — 70–100 мс (random)

### Требования к реализации заглушек:

Заглушки фиксируют вызовы и возвращают стандартные ответы, обеспечивая нагрузочный профиль без обращения к реальным системам.

Все заглушки, за исключением IABS и RS, реализуются как не сохраняющие состояние (stateless): ответ формируется на основании параметров запроса без учёта результатов предыдущих вызовов. Ответы, требующие связи между сущностями (например, соответствие номера карты клиенту), формируются детерминированно на основании параметров запроса. Реализация бизнес-логики заглушаемых систем не требуется.

Заглушки IABS и RS реализуются как сохраняющие состояние (stateful) в объёме, необходимом для согласованного выполнения пользовательских сценариев раздела 7 в пределах одного сценария:

- IABS — идентификаторы созданных клиентов, перечень их счетов и карт, изменение остатков по счетам и картам после операций перевода, конвертации и оплаты;

- RS — изменение суммы задолженности по кредиту после операции погашения.

Реализация иной бизнес-логики заглушаемых систем не требуется.

Способ хранения состояния (оперативная память, встроенное или внешнее хранилище) определяется участником самостоятельно. Инфраструктура для размещения заглушек и их хранилищ предоставляется Заказчиком в соответствии с п.1.3.

## 10. Мониторинг и метрики

Инструменты: InfluxDB, VMStora (VictoriaMetrics), Grafana.

Метрики:

- Производительность: время отклика, RPS, транзакции, ошибки.

- Системные: CPU, RAM, IO, сеть.

- JVM: heap, GC, threads.

- PostgreSQL: соединения, транзакции, блокировки, deadlocks, статистика запросов.

- Kubernetes: здоровье кластера, Request/Response time, логи.

- RabbitMQ: статистика сообщений, очереди, соединения.

Дашборды мониторинга предоставляются Заказчиком. Участник выполняет их адаптацию под сценарии нагрузочного тестирования.

## 11. Результаты работ

В состав результатов работ, учитываемых при расчёте стоимости, входят:

- методика НТ;

- нагрузочные скрипты и инструкции;

- отчёт по НТ, включающий:

  - описание стенда;

  - условия тестирования;

  - показатели бизнес-метрик и SLA;

  - результаты мониторинга;

  - выявленные «узкие места»;

  - рекомендации по оптимизации;

  - протоколы тестирования.

## 12. Состав расчёта стоимости

Расчёт стоимости выполнения работ по настоящему Техническому заданию представляется участником в свободной форме и должен содержать:

- Разбивку трудоёмкости в разрезе: этап работ / роль / грейд / количество человеко-часов / ставка за человеко-час / стоимость. Применяемые ставки должны соответствовать ставкам, указанным участником в Таблице 1 Приложения 2 к Конкурсной документации.

- Предлагаемую длительность выполнения работ в календарных месяцах — не более предельного срока, установленного разделом 1 настоящего Технического задания.

- Заявленный состав команды — не превышающий состав, установленный пунктом 1.2 настоящего Технического задания.

- Требуемую конфигурацию нагрузочных генераторов (количество узлов, CPU, RAM, дисковое пространство, схема запуска) с обоснованием необходимой мощности исходя из интенсивностей раздела 6.

- Итоговую стоимость с указанием валюты и режима налогообложения (с НДС / НДС не облагается).

- Перечень допущений, принятых участником при расчёте, — при их наличии, с учётом пункта 1.3 настоящего Технического задания.

Расчёт, не содержащий сведений, предусмотренных подпунктами 1–5, либо выходящий за пределы, установленные пунктами 1.2 и разделом 1 настоящего Технического задания, является основанием для направления участнику запроса на уточнение.