Приложение №3

к Конкурсной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

По конкурсу «Поставку аппаратных модулей безопасности (HSM) для использования в ИТ-инфраструктуре ПЦ» для АКБ «Hamkorbank»

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование и условное обозначение

Полное наименование: АКБ «Hamkorbank»

1.2. Наименование организаций заказчика и разработчика

Заказчик: 	АКБ «Hamkorbank»

1.3. Плановые сроки начала и окончания работ

Срок начала: 3 квартал 2026 года;

Срок окончания: 4 квартал 2026 года.

1.4. Требования к составу и содержанию работ по проекту

| № п/п | Наименование работ и их содержание | Примерные сроки выполнения работ |  | Ответственность | Чем заканчивается этап |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |
| 1. | Поставка оборудования и программного обеспечения (лицензий) | август 2026 | октябрь 2026 | Исполнитель | Акт передачи/приемки оборудования и программного обеспечения согласно спецификации к контракту |
| 2. | Установка и настройка оборудования и программного обеспечения | октябрь 2026 | ноябрь 2026 | Исполнитель | Акт приёмки выполненных работ |
| 3. | Обучение персонала Заказчика | ноябрь 2026 | декабрь 2026 | Исполнитель, Заказчик | Акт прохождения обучения |

2. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

Настоящее техническое задание определяет требования к аппаратному модулю безопасности (HSM) для использования в ИТ-инфраструктуре ПЦ АКБ «Hamkorbank».

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

3.1. Цель

Целью проекта является обеспечение быстродействующего, эффективного и безотказного функционирования аппаратно-программного комплекса (АПК).

3.2. Задачи

В ходе реализации проекта должны быть решены следующие задачи:

­ поставка нового оборудования, его монтаж и настройка;

­ интеграция нового оборудования с существующими комплексами с целью их масштабирования в сторону увеличения быстродействия производительности, надежности и функциональности систем;

- сокращение времени обработки операций с банковскими картами;

- обеспечение на период времени не менее 3 (трёх) лет соответствия параметров высокоскоростного защищённого обмена данными росту нагрузок в ПЦ.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

| Термин | Значение |
| --- | --- |
| МПС | Международная платёжная система |
| HSM | Hardware Security Module Аппаратный модуль безопасности |
| LMK | Local Master Key Локальный мастер-ключ |
| EMV | Europay+MasterCard+Visa Международный стандарт для операций по банковским картам с чипом (бесконтактных) |
| ASC X9, Inc. | Accredited Standards Committee X9 Аккредитованный Комитет по Стандартам X9 |
| ANSI | American National Standards Institute Американский национальный институт стандартов |
| ISO | International Organization for Standardization Международная организация по стандартизации |
| APACS | Association for Payment Clearing Services Ассоциация платежных клиринговых услуг |
| FIPS | Federal Information Processing Standard Федеральный стандарт обработки информации |
| CPS | Calls per second Количество операций в секунду |
| TLS | Transport Layer Security Протокол защиты транспортного уровня |
| DES | Data Encryption Standard Стандарт алгоритма для симметричного шифрования (длина ключа 56 бит) |
| Triple-DES | Симметричный блочный шифр (длина ключа 112 и 168 бит) |
| AES | Advanced Encryption Standard Стандарт алгоритма блочного шифрования (длина ключа 128 бит, 192 бит и 256 бит) |
| RSA | Rivest, Shamir и Adleman Криптографический алгоритм с открытым ключом (длина ключа до 4096 бит) |
| ECC | Elliptic Curve Cryptography Криптографический алгоритм с открытым ключом, основанный на использовании эллиптических кривых |
| MAC | Message Authentication Code Код аутентификации сообщения |
| HMAC | Hash-based message authentication code Код аутентификации сообщения на базе HASH (хэширования - проверки целостности информации) |
| MD5 | Message Digest 5 Алгоритм хэширования (128 бит) |
| PCI DSS | Payment Card Industry Data Security Standard Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт |
| SHA-1, SHA- 2, e.t.c | Secure Hash Algorithm Алгоритмы хэширования |
| Secure Element | Элемент безопасности. Специальный устойчивый к взлому чип для совершения безопасных транзакций |
| HCE | Host Card Emulation Эмуляция хост-карты |
| NFC | Near Field Communication Коммуникация ближнего радиуса |

5. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ

Для обеспечения безопасного обмена данными платёжных карт в составе ПЦ банка применяется несколько аппаратных модулей безопасности (HSM)Thales PayShield 9000 с производительностью до 50 tps и аппаратный модуль безопасности (HSM)Thales PayShield 10000 с производительностью 60 tps

Модули укомплектованы пакетами лицензий, соответствующих назначению каждого модуля, а также учитывающих особенности аналогичное оборудование участников МПС, с которыми организован и осуществляется защищённый обмен данными в рамках МПС.

В целях обеспечения возможности работы с различными МПС была выполнена инвентаризация ПЦ на соответствие требованиям международного стандарта PCI DSS. Одним из требований указанного стандарта является обеспечение защиты данных платёжных карт при выполнении транзакций через открытые каналы телекоммуникаций. Выполнение этого требования обеспечивается применением в МПС аппаратных модулей безопасности (HSM). Другим требованием стандарта является обеспечение гарантированной технической поддержки всего аппаратно-программного комплекса ПЦ. Выполнение этого требования обеспечивается заключением соответствующих договоров с производителями аппаратно-программного обеспечения.

Thales, End of Life Notice for payShield 9000 Important Dates for payShield 9000: 30th June 2020 – last time buy on hardware 31st December 2022 – end-of-life for support

Ввиду официального объявления компании Thales об окончании поддержки модели PayShield 9000 возникла необходимость замены указанного оборудования на более современный аналог.

6. ТРЕБОВАНИЯ К АППАРАТНОМУ МОДУЛЮ БЕЗОПАСНОСТИ (HSM)

6.1. Общие требования

6.1.1. Отрасль использования аппаратных модулей безопасности (HSM): финансовая (платежные операции).

6.1.2. Применение в платёжной системе: эмитентами, поставщиками услуг, эквайерами и платежными сетями.

6.1.3. Сценарии использования:

­ Выпуск платежных сертификатов – карты, мобильные Secure Element, мобильные устройства, подключенные устройства и приложения HCE);

­ Маршрутизация PIN;

­ Шифрование P2PE;

­ Токенизация (для соответствия PCI DSS);

­ Токенизация платежей EMV;

­ Авторизация карт и мобильных платежей;

­ Управление ключами POS, mPOS и SPoC;

­ Проверка криптограммы PIN и EMV;

­ Дистанционная загрузка ключей.

6.1.4. Интеграция: со всеми основными приложениями авторизации и обработки платежей в МПС.

6.1.5. Поддержка карт и мобильных платежей:

­ функции проверки PIN-кода и карты для всех основных МПС;

­ авторизация транзакций EMV и обмен сообщениями;

­ авторизация транзакций мобильных платежей и управление ключами;

­ дистанционная загрузка ключей для ATM и POS;

­ региональное/национальное управление ключами;

­ поддержка управления ключами по поручению для Mastercard (OBKM);

­ подготовка и персонализация данных на основе магнитной полосы и EMV, включая мобильную инициализацию;

­ создание PIN.

6.1.6. Соответствие международным стандартам финансовых услуг

Предлагаемые аппаратные модули безопасности должны соответствовать или превышать требования перечисленных ниже стандартов.

| Стандарт | Наименование стандарта |
| --- | --- |
| ISO 9564 | Personal Identification Number (PIN) Персональный идентификационной номер (ПИН) |
| ISO 10118 | Information technology. Security techniques. Hash-functions. Информационные технологии. Методы защиты информации. Хэш- функции. |
| ISO 11568 | Banking - Key management (retail). Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle Банковское дело. Менеджмент ключей (розничная торговля). Часть 2. Симметричные алгоритмы шифрования, управление их ключами и жизненный цикл. |
| ISO 13491 | Banking - Secure cryptographic devices (retail). Part 2: Security compliance checklists for devices used in financial transactions Банковское дело. Защищенные криптографические устройства (розничная торговля). Часть 2. Контрольные списки соответствия защите для устройств, используемых в финансовых операциях |
| ISO 16609 | Financial services - Requirements for message authentication using symmetric techniques Финансовые услуги. Требования к аутентификации сообщений с использованием симметричных методов |
| ANSI X3.92 | Data Encryption Algorithm Алгоритм шифрования данных |
| ANSI X9.8 | Banking - Personal Identification Number Management and Security. Part 1: PIN protection principles and techniques for online PIN verification in ATM & POS systems Банковское дело. Управление и безопасность персонального идентификационного номера. Часть 1: Принципы защиты и технологии персонального идентификационного номера для онлайн верификации персонального идентификационного номера в банкоматах и POS системах. |
| ANSI X9.9 | Message Authentication Code - Wholesale Код аутентификации сообщений. Оптовая торговля. |
| ANSI X9.17 | Symmetric Key Encryption Симметричное шифрование ключей |
| ANSI X9.19 | Message Authentication Code - Retail Код аутентификации сообщений. Розничная торговля. |
| ANSI X9.24-1 | Retail Financial Services Symmetric Key Management Part 1: Using Symmetric Techniques Управление симметричными ключами розничных финансовых услуг Часть 1. Использование симметричных методов |
| ANSI X9.24-2 | Retail Financial Services Symmetric Key Management Part 2: Using Asymmetric Techniques for the Distribution of Symmetric Keys Управление симметричными ключами розничных финансовых услуг Часть 2. Использование асимметричных методов для распределения симметричных ключей |
| ANSI X9.31 | Digital Signatures Using Reversible Public Key Cryptography for the Financial Services Industry (rDSA) Цифровые подписи с использованием обратимой криптографии с открытым ключом для индустрии финансовых услуг (rDSA). |
| ANSI X9.52 | Banking - Triple data encryption algorithm modes of operation Банковское дело. Режимы обработки данных тройным алгоритмом шифрования |
| ANSI X9.97-2 | Banking - Secure cryptographic devices (retail) - Part 2: Security compliance checklists for devices used in financial transactions Банковское дело. Безопасные криптографические устройства (розничная торговля) - Часть 2: Проверки безопасности для устройств, используемых в финансовых сделках |
| ASC X9 TR31-2018 | Interoperable Secure Key Exchange Key Block Specification Функциональная спецификация блока ключей для обмена защищенными ключами. |
| ASC X9 TR-34-2019 | Interoperable Method for Distribution of Symmetric Keys Using Asymmetric Techniques: Part 1 - Using Factoring-Based Public Key Cryptography Unilateral Key Transport Функциональный метод распределения симметричных ключей с использованием асимметричных методов: Часть 1 - Использование асимметричной транспортировки ключей криптографии общих ключей на основе факторинга |
| ASC/X9 - ANSI X9 TR-39 | Retail financial services compliance guideline - Part 1: Pin security and key management |
| TG-3 | Руководство по соблюдению соответствий розничных финансовых услуг. Защита PIN-кодами и управление ключами |
| APACS 40 | Acquirers’ Interface Requirements For Electronic Data Capture Terminals Требования к интерфейсу эквайеров для терминалов электронного захвата данных |
| APACS 70 | Card Acceptor To Acquirer Interface Standards Стандарты интерфейса эквайеров для держателей карт |
| FIPS 140-3 | Federal Information Processing Standard 140, level 3 Федеральный стандарт обработки информации 140, уровень 3 |
| PCI HSM | Payment Card Industry Hardware Security Module Аппаратный модуль безопасности индустрии платёжных карт |

6.2. Требования к функциональным характеристикам

При выполнении рабочих нагрузок систем обработки транзакций, аппаратный модуль безопасности (HSM) должен обладать высокой производительностью, высокими показателями надёжности и возможностью использования передовых технологий безопасности.

Аппаратный модуль безопасности (HSM) должен обеспечивать:

­ необходимую производительность, надежность и функциональность, необходимую для выполнения прикладных программ;

­ необходимую скорость обмена данными, высокопроизводительную системную шину и быстродействующий внешний интерфейс;

­ поддержку кластерных конфигураций;

­ администрирование с графической консоли и управление через web-интерфейс;

­ совместимость с существующими аппаратными модулями безопасности (HSM);

­ наличие встроенных средств диагностики состояния и анализа производительности;

­ возможность:

- управления премиальным ключом;

- выпуска карт с магнитной полосой;

- процессинга транзакций карт с магнитной полосой;

- выпуска карт с EMV чипами, бесконтактных карт и карт мобильных приложений;

- процессинга транзакций карт EMV;

- аутентификации пользователя;

- защиты данных платёжных карт;

- возможность расширения пропускной способности модуля в соответствии с ростом объемов обрабатываемой информации.

6.3. Требования по масштабированию

Требований, предпочтений или ограничений на архитектуру аппаратных модулей безопасности (HSM):

­ реализация модулей на современной отказоустойчивой архитектуре;

­ обеспечение возможности дальнейшего наращивания объема функционала (лицензий) и производительности;

­ все работы по масштабированию должны выполняться без остановки либо с минимальными технологическими перерывами в работе функционирующих систем.

6.4. Требования к показателям надежности

6.4.1. Аппаратный модуль безопасности (HSM) должен функционировать круглосуточно в непрерывном режиме, кроме времени проведения технологических работ в ПЦ, требующих остановки технических средств.

6.4.2. Ошибки технического персонала должны быть минимизированы, в том числе путем четкого разграничения прав доступа к системе управления аппаратных модулей безопасности (HSM), а также ведения журнала событий каждого модуля.

6.5. Требования к составу и техническим характеристикам аппаратных модулей безопасности (HSM)

| № | Параметры | Обязательные требования |
| --- | --- | --- |
| 1. | Алгоритмы шифрования | ­ DES и Triple-DES ключи длиной 112 и 168 бит ­ AES ключи длиной 128, 192 и 256 бит ­ RSA (до 4096 бит) ­ HMAC, MD5, SHA-1, SHA-2 |
| 2. | Количество модулей при поставке | 2 |
| 3. | Конструктивное исполнение | для монтажа в шкаф 19” |
| 4. | Высота модуля, юнитов | не более 1 |
| 5. | Комплектация модуля монтажными принадлежностями (универсальные шариковые направляющие длиной до 1200 мм и крепежные изделия) | Да |
| 6. | Тип сетевых интерфейсов модуля | Ethernet, не менее 1 Гб/с |
| 7. | Кабель для программирования, на каждый модуль | С гибкими многопроволочными медными жилами, длина кабеля - не менее 1 метра, комплектация разъёмами с одной стороны USB-C, с другой стороны USB-A |
| 8. | Тип электропитания модуля | Сеть переменного тока, 1 фазная, от 90 до 264 В |
| 9. | Потребляемая мощность модуля, Вт, не более | 60 |
| 10. | Количество подводов питания | не менее 2 |
| 11. | Шнуры питания модуля | Трёхпроводные, с гибкими многопроволочными медными жилами на ток не менее 10 А, комплектация разъёмами с одной стороны С13, с другой стороны С14, согласно спецификации IEC 60320, длина шнура- не менее 2 метра |
| 12. | Количество шнуров питания модуля | не менее 2 |
| 13. | Количество блоков питания модуля | не менее 2 |
| 14. | Количество вентиляторов модуля | не менее 2 |
| 15. | Системное программное обеспечение модуля | Последняя стабильная версия, прошедшая сертификацию согласно требованиям стандартов PCI HSM v3 и FIPS 140-2 Level 3 |
| 16. | Срок действия сертификата системного программного обеспечения модуля согласно требованиям стандарта PCI HSM v3 | Не менее чем до апреля 2028 года |
| 17. | Срок действия сертификата модуля согласно требованиям стандарта FIPS 140-2 Level 3 | Не менее чем до апреля 2028 года |
| 18. | Производительность, операций в секунду (cps) на каждый модуль | Не менее 60 |
| 19. | Основной пакет лицензий на каждый модуль | Максимально возможный по составу (количеству лицензий) пакет, не ниже категории «Премиум» |
| 20. | Опциональный пакет лицензий на каждый модуль | Возможность удалённого управления |
| 21. | Функциональные возможности | - Опция графического интерфейса пользователя для стандартного аппаратного обеспечения ПК через Ethernet – поддержка локального и удаленного режимов - Опция устройства управления ключами (KMD) для формирования ключей из компонентов. - Управление ключами «Премиум», включая AS2805 и управление ключами выдачи учетных данных - Выпуск бесконтактных карт с магнитной полосой - Обработка транзакций карт с магнитной полосой - Выпуск бесконтактных карт EMV и карт мобильных приложений - Обработка транзакций EMV - Защита данных «Премиум», включая функции аутентификации пользователя |
| 22. | Совместимость с пакетом лицензий существующих модулей | Полная |
| 23. | Совместимость с функциональными возможностями существующих модулей | Полная |
| 24. | Совместимость с набором команд существующих модулей | Полная |
| 25. | Комплект защищенных смарт-карт для хранения компонентов LMK на каждый модуль | Не менее 6 (шесть) карт генерации LMK |
| 26. | Дополнительное оборудование на каждый модуль | Стартовый набор для Программной среды удалённого управления |
| 27. | Диапазон рабочих температур | От 0°C до 40°C |
| 28. | Допустимая влажность | От 10% до 90% (без образования конденсата) |
| № | Параметры | Обязательные требования |
| 29. | Физическая защита | - устойчивость к взлому, превышающая требования PCI HSM и FIPS 140-2 Уровня 3. - не менее двух замков блокировки модуля с двумя ключами на передней панели модуля - детектор – защита от вскрытия корпуса (тамперная); - детектор – защита от несанкционированного перемещения оборудования; - детектор – защита от сверхнормативного изменения напряжения питания или температуры - немедленное удаление конфиденциальных данных в любом из перечисленных в пунктах 2-4 случаев - подача аварийных сигналов в любом из перечисленных в пунктах 2-4 случаев |
| 30. | Логическая защита | - Опция нескольких мастер-ключей с возможностью криптографической изоляции - Варианты локального мастер-ключа (LMK) - Двухфакторная аутентификация (2FA) сотрудников службы безопасности с использованием смарт-карт - Двойная авторизация - физические ключи или смарт-карты - Максимальные настройки безопасности установлены по умолчанию - Аудит и контроль пользователей |
| 31. | Поддержка платежных карт/мобильных платежей | - Функции проверки PIN-кодов карт для всех основных МПС - EMV авторизация транзакций и сообщений - Авторизация транзакций мобильных платежей и управление ключами - Удаленная загрузка ключей в банкоматы и POSтерминалы - Поддержка управления ключами от имени Mastercard (OBKM) - Подготовка и персонализация данных на магнитной полосе и EMV, включая мобильную инициализацию - Генерация и печать PIN-конвертов |

ПРИМЕЧАНИЕ: в рамках выделенного бюджета Исполнитель может предложить оборудование с характеристиками, являющимися улучшенными (аналогичными) по отношению к указанным в техническом задании, а также аналогичное или альтернативное решение, которое выполняет все поставленные цели и задачи, указанные в настоящем техническом задании, обеспечивает полнофункциональную работу существующего прикладного программного обеспечения, а также имеет равные требованиям технического задания или лучшие характеристики в части:

- показателей производительности с возможностью ее поэтапного наращивания;

- безотказности (надёжности) работы оборудования.

Для соответствия техническому заданию допускается установка опциональных модулей и устройств, имеющихся в линейке производителей оборудования.

7. ТРЕБОВАНИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

7.1. Требования к условиям предоставления предложения

7.1.1. Предлагаемое оборудование и программное обеспечение (лицензии) должно соответствовать техническим требованиям и иметь технические характеристики не ниже указанных в технических требованиях.

7.1.2. Предлагаемое оборудование и программное обеспечение должно быть новым (не бывшим в употреблении), производства не ранее 2024 г. и соответствовать мировым стандартам.

7.1.3. Предлагаемый аппаратный модуль безопасности (HSM) должен по техническим характеристикам (параметрам) соответствовать или быть лучше технических характеристик (параметров), указанных в настоящем техническом задании в рамках выделенного бюджета.

7.1.4. В техническом предложении должен быть представлен полный перечень, количество и технические характеристики каждого наименования аппаратного и программного обеспечения (лицензий) в составе предлагаемого оборудования.

7.1.5. В предложении должны быть подробно указаны полный перечень выполняемых работ для сдачи проекта «под ключ», что включает в себя обеспечение доставки при условии соблюдения всех требований по поставке, установке, монтажу, настройке и документированию, пуско-наладке системы в целом, обучению, тестированию работоспособности поставляемого оборудования и программного обеспечения (проведению приемочных испытаний), вводу в действие всего комплекса и началу полноценного функционирования.

7.1.6. Исполнитель должен предоставить решение и оказать всяческую техническую поддержку по выполнению требований данного технического задания в полном объеме.

7.2. Требования к новизне, комплектации и качеству поставляемого оборудования

7.2.1. Поставляемое в рамках проекта оборудование и входящие в его состав компоненты, должны быть новыми, т.е. не бывшими в эксплуатации, в ремонте, не восстановленными - в том числе путём осуществления замены составных частей не были восстановлены потребительские свойства, не находящимися на хранении, не прошедшими переконсервацию, произведёнными не ранее 2024 года и соответствовать мировым стандартам.

7.2.2. Исполнитель должен гарантировать качество оборудования и его компонентов, и нести ответственность перед Заказчиком за выявленные недостатки.

7.2.3. Исполнитель должен предоставить полностью укомплектованное работоспособное оборудование и при необходимости, предложить дополнительные модули, продукты и услуги, по каким-либо причинам не учтенные Заказчиком, но обязательные для обеспечения полноты использования предлагаемой конфигурации.

7.2.4. При обнаружении непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования Исполнитель должен обеспечить замену дефектного оборудования за свой счёт.

7.3. Требования по поставке, упаковке и маркировке

7.3.1. Требования к страхованию не предъявляются, однако Поставщик будет нести ответственность за сохранность комплектов оборудования и программного обеспечения до момента их официальной передачи Заказчику.

7.3.2. Комплекты оборудования и программного обеспечения аппаратных модулей безопасности (HSM) должны быть:

­ упакованы в соответствии с требованиями действующего законодательства РУз;

­ промаркированы 	в соответствии с международными стандартами и требованиями производителя;

­ укомплектованы в полном объеме для сдачи проекта «под ключ» в соответствии с предусмотренными изготовителем комплектующими, блоками и модулями;

­ содержать все признаки оригинальности, установленные производителем (голограммы, защитные пломбы, марки, содержащие все элементы защиты от подделок).

7.3.3. Оборудование поставляется в заводской упаковке. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность оборудования, с учётом неоднократной перегрузки оборудования и погодных условий. Стоимость тары и упаковки входит в цену товара и не подлежит возврату.

7.3.4. Срок поставки не позднее 80 (восьмидесяти) рабочих дней с момента вступления контракта в силу, с возможностью досрочной поставки, на условиях:

­ для резидентов Республики Узбекистан: склад заказчика по адресу: Республика Узбекистан, город Ташкент, __________________________________

­ для нерезидентов Республики Узбекистан: CIP Ташкент, Республика Узбекистан, согласно INCOTERMS – 2020.

7.3.5. Исполнитель будет обязан предоставить полный комплект-оригинал документации:

­ Приёмо-сдаточные испытания

­ Описание архитектуры предлагаемого решения.

­ Сертификаты происхождения;

­ Упаковочный лист;

­ Транспортная накладная.

7.4. Требования к выполнению работ

7.4.1. Порядок оформления и предъявления результатов работ Работы по проекту производятся и принимаются поэтапно:

- поставка оборудования;

- инсталляционные работы;

По окончании каждого из этапов работ Исполнитель представляет Заказчику документацию по этапу и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ.

7.4.2. Требуется сдача информационной системы «под ключ», то есть кроме поставки и установки аппаратных модулей безопасности (HSM), необходимо выполнить тестирование на работоспособность поставленных модулей;

7.5. Требования к шефмонтажу

7.5.1. В рамках проекта всё оборудование должно поставляться и устанавливаться «под ключ»: инсталляция оборудования, запуск оборудования и системного программного обеспечения, сервисная поддержка при запуске прикладного программного обеспечения, а также стоимость и поставка всех комплектующих, необходимых для полноценной работы оборудования, если такие будут обнаружены в ходе запуска, должны входить в общую стоимость оборудования.

7.5.2. Весь объем работ и затраты, связанные с проектным сопровождением объекта на весь период внедрения, возлагаются на Исполнителя.

7.5.3. Исполнитель должен установить поставляемое оборудование и произвести лицензирование, настройку и конфигурирование компонентов в рамках требований производителя оборудования.

7.6. Требования к обучению персонала

7.6.1. В рамках данного проекта, Исполнитель должен обеспечить очное обучение не менее 2-х специалистов Заказчика по администрированию аппаратных модулей безопасности (HSM). Обучение должно проходить на территории Исполнителя с предоставлением доступа к демо стендам оборудования и образцам ПО.

7.6.2. Полный перечень курсов должен быть предоставлен Исполнителем и согласован Заказчиком проекта при заключении контракта.

7.7. Требования по безопасности

7.7.1. Требования по безопасности включают требования по обеспечению безопасности при наладке, эксплуатации, обслуживании и ремонте технических средств системы (защита от воздействий электрического тока, электромагнитных полей, афотических шумов и т. п.), по допустимым уровням освещенности, вибрационных и шумовых нагрузок.

7.7.2. Все аппаратные средства поставляемого оборудования, находящиеся под напряжением, должны иметь защиту от случайного прикосновения, а сами технические средства обеспечить электропитанием и заземлением в строгом соответствии с ГОСТ 464-79, ВСН 1-77, МКМ 02:1999 и ПУЭ. Система электропитания должна обеспечивать защитное отключение при перегрузках и коротких замыканиях в цепях нагрузки.

7.7.3. Общие требования пожарной безопасности должны соответствовать нормам на бытовое электрооборудование. В случае возгорания не должно выделяться ядовитых газов и дымов. После снятия электропитания должно быть допустимо применение любых средств пожаротушения.

7.7.4. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны оборудования (в том числе инфракрасное, ультрафиолетовое, рентгеновское и электромагнитное излучения, вибрация, шум, электростатические поля, ультразвук строчной частоты и т.д.), не должны превышать действующих норм Республики Узбекистан.

7.7.5. Технические средства, входящие в состав оборудования, должны удовлетворять требованиям ГОСТ 12.1.002-84 по уровням напряженности электрических полей.

7.7.6. Исполнитель должен гарантировать обеспечение техники безопасности для своего персонала при выполнении монтажных и пусконаладочных работ по внедрению поставляемого оборудования.

7.7.7. Исполнитель должен предпринять все необходимые меры по обеспечению информационной безопасности и сохранности конфиденциальной информации Заказчика, а также, по предотвращению утечки информации.

7.8. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию

7.8.1. Гарантийный срок технического и сервисного обслуживания по всем компонентам аппаратных модулей безопасности (HSM) должен составлять не менее одного года (наличие Сертификата на поддержку) и с возможностью его продления путем послегарантийного обслуживания.

Исполнитель должен обеспечить авторизованную гарантийную поддержку своими силами и/или силами авторизованных сервисных центров производителя и/или силами производителя.

В течение гарантийного срока должен осуществляться ремонт и замена вышедших из строя аппаратных средств и должна осуществляться техническая поддержка работоспособности оборудования.

7.8.2. Исполнитель на все время гарантии должен предоставить доступ:

­ к специализированным ресурсам Производителя аппаратных модулей безопасности (HSM) (порталам в Интернет, документации, базам знаний) для получения информации о параметрах и особенностях эксплуатации аппаратных модулей безопасности (HSM), самостоятельного обучения и поиска решения возможных проблем.

­ к специализированным ресурсам Производителя аппаратных модулей безопасности (HSM), содержащим обновления системного программного обеспечения (ПО).

7.8.3. Исполнитель должен обеспечить заказчику консультации инженеров «горячей линии» производителя по вопросам, связанным с установкой и настройкой оборудования и программного обеспечения, восстановлением работоспособности, эксплуатации оборудования и программного обеспечения.

7.8.4. В рамках технической поддержки системы Исполнитель должен оказывать базовую поддержку оборудования и программного обеспечения и совместные обработки обращений Заказчика в адрес производителя аппаратных модулей безопасности (HSM).

7.9. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения, гарантии качества товара

7.9.1. В составе поставляемого комплекса должно применяться ПО стабильной актуальной версии, прошедшее все комплексы мероприятий по отладке, поиску и исключению ошибок, принятые у производителя ПО.

7.9.2. Лицензии должны быть бессрочными, не требующими заключения дополнительных договоров на использование данного программного обеспечения.

7.9.3. Исполнитель должен гарантировать наступление даты окончания жизненного цикла оборудования и всех его компонентов не ранее, чем через 5 лет с момента заключения договора на поставку оборудования.

7.9.4. Исполнитель должен гарантировать доступность сервисной поддержки не менее 3 лет с момента окончания жизненного цикла поставляемого оборудования (всех комплектующих). Поддержка аппаратного обеспечения подразумевает доступность сервисного обслуживания всех блоков и компонентов аппаратно-программных средств;

7.9.5. Исполнитель должен предоставить информацию по:

- методам достижения минимального уровня TCO (Total Cost of Ownership) на срок не менее 5 лет;

- энергопотреблению и энергоэффективности закупаемого оборудования согласно нормативным документам производителя;

- условиям и порядку лицензирования (объем, добавление функционала, вид предоставляемых лицензий порядок взимания платы, срок действия лицензий);  сервисам (подписки и техническая поддержка).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

8.1. Требования к сопроводительной документации

Исполнитель должен предоставить Заказчику вместе с оборудованием документацию в следующем составе:

- счёт-фактура (инвойс) на сумму общей стоимости отгруженного товара на имя Заказчика;

- сертификат происхождения международного образца, выданный уполномоченным органом страны производителя, на имя Заказчика;

- страховой полис или страховой сертификат на поставляемые товары (при необходимости) и др.

8.2. Требования к эксплуатационной документации

Исполнитель должен предоставить Заказчику документацию по работе с оборудованием и программным обеспечением как минимум в следующем составе:

- руководство пользователя;

- руководство администратора;

- эксплуатационная документация.