Приложение № 2

к Приложению № 2 — Форма конкурсного предложения

По конкурсу «Внедрение Программного Комплекса «Исламский Банкинг»

(инсталляция и внедрение ПО, миграция, техническая поддержка)»

для АКБ «Hamkorbank»

№ ____ от «___» __________ 20___ г.

Уважаемые господа!

1. Изучив документацию о проведении конкурсного отбора на право заключения договора на «Внедрение Программного Комплекса «Исламский Банкинг» (инсталляция и внедрение ПО, миграция, техническая поддержка)» для АКБ «Hamkorbank» компания _____________________ (указать организационно-правовую форму и наименование компании) в лице _________________ (указать должность и Ф.И.О. руководителя / уполномоченного лица) сообщает свое согласие заключить договор в полном соответствии с требованиями конкурсной документации и Технического задания на следующих условиях:

Дополнительно к конкурсному предложению предоставляем информацию:

1. Сайзинг системы

Сайзинг и технические требования к инфраструктуре, необходимой для промышленной эксплуатации решения, включая требования к вычислительным ресурсам, хранилищам, сетевой инфраструктуре, отказоустойчивости, резервированию, HA/DR, окружениям, лицензиям и иным инфраструктурным компонентам.

Стоимость инфраструктуры для целей оценки TCO определяется Заказчиком самостоятельно на основании предоставленного участником сайзинга.

Шаблон сайзинга инфраструктуры

| Среда | Кол-во узлов | CPU/vCPU | RAM GB | Диск GB/TB | IOPS | ОС/СУБД/ПО | Резервирование | Лицензии | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Test |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Детализированный план-график по фазам проекта (Work Breakdown Structure):

2.1. План-график Фазы 1 — Обследование (срок ≤ 1,5 мес):

Перечень работ команды обследования по неделям (мин. 6 рабочих недель).

Контрольные точки (промежуточные результаты) и даты их предоставления Заказчику.

Распределение ответственности между Исполнителем и Заказчиком на каждой стадии.

Список встреч, демонстраций, согласований с Рабочей группой Заказчика и Комитетом по Шариату / Экспертным советом.

2.2. Предварительный план-график Фазы 2 — Реализация (итерационный подход):

Последовательное внедрение продуктов исламского финансирования итерациями: одна итерация = один продукт исламского финансирования.

Порядок реализации продуктов (предложение Участника, обоснованное приоритетами Банка и техническими зависимостями) с возможностью корректировки на Фазе 1.

Сроки и контрольные точки по каждой итерации, включая разработку, тестирование, миграцию данных (если применимо) и опытно-промышленную эксплуатацию.

Возможность раннего промышленного запуска отдельных итераций (продуктов) до завершения всего проекта, при условии готовности соответствующего функционала.

Параллельные «сквозные» этапы (интеграция с ИТ-ландшафтом, SCE, локализация, ИБ-аудит), которые идут вне продуктовых итераций.

Контрольные точки общего проекта (общеархитектурные майлстоуны, Go-Live промышленного запуска всего ПК «Исламский Банкинг»).

Сроки выполнения с привязкой к общему сроку проекта 13,5 месяцев (включая 1,5 мес Фазы 1, целевой (ожидаемый) срок Фазы 2 — 9 месяцев, предельный — 12 месяцев).

Распределение ответственности между Исполнителем и Заказчиком по каждой итерации и сквозному этапу.

План управления зависимостями и рисками между итерациями.

3. Состав команды внедрения:

- Полный состав команды для реализации проекта, включая роли (архитекторы, аналитики, разработчики, тестировщики и др.).

- Резюме каждого члена команды, подтверждающие квалификацию и опыт работы в аналогичных проектах.

- Информацию о сертификациях специалистов, если таковые имеются.

- Ставки и стоимость типовой команды (Фаза 1 и Фаза 2) указываются отдельно — по стандартной форме в листе „Ставки и типовая команда“ Приложения № 1 к Конкурсному предложению. В настоящем разделе приводится полный состав проектной команды и резюме специалистов.

4. Обучение сотрудников банка

Подробное описание программы обучения сотрудников банка для эффективного использования Программного Комплекса «Исламский Банкинг».

Детализация программы обучения:

- Полный план обучения с указанием тематики, продолжительности и ожидаемого результата.

- График проведения обучающих мероприятий.

- Список специалистов, которые будут проводить обучение, с указанием их квалификации.

Материалы для обучения:

- Печатные и электронные руководства пользователей.

- Видеоинструкции и записи вебинаров для дальнейшего использования.

- Часто задаваемые вопросы (FAQ) с готовыми решениями.

Инструменты анализа эффективности обучения:

- Предоставление тестов или контрольных заданий для проверки усвоенных знаний.

- Проведение итоговой аттестации участников обучения с выдачей сертификатов.

Количество обучаемых сотрудников за один раз:

- Минимальное количество сотрудников банка, которые могут быть обучены в рамках одной программы — 10 человек.

Форма предоставления информации:

- План программы обучения.

- Резюме специалистов, которые будут проводить обучение.

- Примеры материалов, которые будут предоставлены заказчику.

Подтверждаем готовность:

- Провести обучение до момента запуска системы в промышленную эксплуатацию.

- Предоставить доступ к материалам в течение не менее 12 месяцев после завершения обучения.

- Обеспечить поддержку сотрудников банка в процессе адаптации к системе.

5. Заполненное приложение 7 — степень соответствия решения требованиям из ТЗ (приложение №3) и критериям целевой архитектуры (приложение №5).

_____________________                       _______________                  ___________________________

(должность)                                           (подпись)                                             (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                                                              Дата: ___.___.______ г.