Приложение № 6

к Конкурсной документации

Соглашение об уровне предоставляемых услуг (SLA)

технической поддержки Программного Комплекса «Исламский Банкинг»

АКБ «Hamkorbank»

# 1. Назначение и область применения

Настоящий документ устанавливает требования к уровню технической поддержки (SLA) Программного Комплекса «Исламский Банкинг» (далее — «Система», «ПК ИБ») в рамках конкурсного отбора и оказания технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 с АКБ «Hamkorbank» (далее — «Заказчик», «Банк»). SLA регламентирует:

- порядок предоставления услуг технической поддержки;

- уровни критичности инцидентов и целевые сроки реагирования и восстановления;

- показатели доступности и качества Системы;

- обязанности и ответственность сторон;

- порядок учёта и расчёта простоев, штрафных санкций и сервисных кредитов.

Настоящее SLA распространяется на промышленную (Production) среду, а также определяет применимые требования к предпромышленным средам (Pre-Production, Test, Development). Дифференциация по средам приведена в Разделе 4.

# 2. Термины и определения

| Термин | Определение |
| --- | --- |
| Система / ПК ИБ | Программный Комплекс исламского банкинга, поставляемый, внедряемый и сопровождаемый Исполнителем, включая его серверные компоненты, модули, сервисы, интеграционные интерфейсы, API, адаптеры, базы данных, настройки, журналы, средства мониторинга и иные компоненты, входящие в объём ответственности Исполнителя. Существующие клиентские каналы Банка, включая Hamkor Mobile 3.0, ДБО ЮЛ и Internet Banking, не являются компонентами Системы, поставляемыми Исполнителем, за исключением интеграционных интерфейсов, API, адаптеров и иных компонентов Программного Комплекса, через которые обеспечивается взаимодействие с такими каналами. |
| Исполнитель | Поставщик услуг технической поддержки Системы по договору с Банком. |
| Заказчик / Банк | АКБ «Hamkorbank». |
| Инцидент | Любое событие, нарушающее нормальную работу Системы или ухудшающее качество предоставляемых ею услуг, включая полную и частичную недоступность, деградацию производительности, функциональные ошибки и нарушения безопасности. |
| Проблема | Неизвестная причина одного или нескольких инцидентов, требующая отдельного расследования и устранения. |
| Время реакции (Time-to-Acknowledge, TTA) | Промежуток времени с момента регистрации заявки в системе тикетов до момента подтверждения её принятия в работу ответственным специалистом Исполнителя. |
| Время до обходного решения (Time-to-Workaround, TTW) | Промежуток времени с момента регистрации инцидента до момента восстановления критичного бизнес-функционала с помощью временного решения, даже если первопричина не устранена. |
| Время восстановления (Time-to-Resolve, TTR) | Промежуток времени с момента регистрации инцидента до его полного устранения с подтверждением Заказчиком закрытия. |
| Доступность (Availability) | Отношение времени, в течение которого Система функционирует в соответствии с её функциональными и нефункциональными требованиями, к общему календарному времени за вычетом согласованных Maintenance Window. Выражается в процентах за календарный месяц. |
| Maintenance Window | Согласованное между Сторонами окно времени для проведения плановых работ. Время, попадающее в Maintenance Window, не учитывается при расчёте доступности. |
| RCA (Root Cause Analysis) | Анализ первопричины инцидента, выявляющий технические, процессные и организационные факторы возникновения, с описанием мер по предотвращению повторения. |
| Компонент шариатской валидации | Компонент / модуль / сервис шариатской валидации — функциональный компонент Программного Комплекса, обеспечивающий проверку операций, продуктов, договоров, расчётов и иных объектов на соответствие заданным правилам исламского банкинга и шариатским требованиям, независимо от выбранного архитектурного подхода реализации. |
| SLA Credits | Механизм компенсации Заказчику за нарушение SLA в виде уменьшения стоимости услуг сопровождения в следующем расчётном периоде или дополнительных часов работ. |
| MTTR (Mean Time To Restore) | Среднее время восстановления по всем инцидентам определённой критичности за период. |
| FTFR (First Time Fix Rate) | Доля инцидентов, устранённых с первого обращения, без повторного открытия. |

# 3. Уровни критичности инцидентов

Применяется четырёхуровневая шкала критичности. Уровень присваивается Исполнителем при регистрации инцидента на основании критериев, приведённых ниже. Заказчик имеет право повысить уровень критичности в течение 1 часа после регистрации с обязательным обоснованием. Понижение уровня критичности возможно только по согласованию с Заказчиком.

| Уровень | Описание | TTA | TTW | TTR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1Критичный | Полная или массовая недоступность Системы; невозможность исполнения операций исламского финансирования; недоступность функции шариатской валидации; недоступность интеграции с IABS — General Ledger в день закрытия операционного дня; недоступность API, интеграционных интерфейсов, адаптеров или иных компонентов Программного Комплекса, обеспечивающих взаимодействие с клиентскими каналами Банка для клиентов исламского банкинга; нарушение целостности или утрата финансовых данных; инцидент информационной безопасности с подтверждённым воздействием. | 15 мин | 2 часа | 4 часа |
| P2Высокий | Частичная неработоспособность отдельных продуктовых доменов (например, недоступность оформления Мурабахи при работающих остальных продуктах); деградация производительности с превышением SLA по времени отклика более чем в 2 раза; недоступность API, интеграционных интерфейсов, адаптеров или иных компонентов Программного Комплекса, обеспечивающих взаимодействие с отдельными клиентскими каналами Банка, если такая недоступность не приводит к полной или массовой недоступности Системы; недоступность отчётности для Экспертного совета / регуляторных отчётов в плановые сроки; функциональная ошибка, затрагивающая массовые операции, но не приводящая к остановке. | 30 мин | 4 часа | 8 часов |
| P3Средний | Некритические функциональные ошибки, затрагивающие ограниченную группу пользователей или отдельные операции; неверное отображение данных без искажения учётной информации; ошибки UX, не препятствующие выполнению основной задачи. | 2 часа | 1 раб. день | 3 раб. дня |
| P4Низкий | Косметические дефекты, опечатки в интерфейсе, запросы на консультации, запросы на изменения, не классифицируемые как критичные. | 1 раб. день | По согл. | 5 раб. дн. |

Режимы поддержки по уровням:

- P1, P2 — режим 24x7x365, включая выходные и нерабочие праздничные дни Республики Узбекистан, без перерывов.

- P3, P4 — режим 8x5 в рабочие дни Республики Узбекистан с 09:00 до 18:00 по местному времени (UTC+5).

Особенности для отдельных подсистем:

- Любой инцидент, затрагивающий работу функции шариатской валидации, классифицируется не ниже P1 независимо от прочих обстоятельств.

- Инцидент, возникший в окне формирования регуляторной отчётности (ЦБ РУз), а также в день начисления дохода по Мударабе или иных расчётных событиях по продуктам исламского финансирования, повышается на один уровень критичности по решению Заказчика.

- Инцидент информационной безопасности с признаками компрометации данных или несанкционированного доступа классифицируется как P1 и эскалируется параллельно в Службу информационной безопасности Банка.

# 4. SLA по средам и подсистемам

## 4.1. Дифференциация по средам

| Среда | Доступность (мес.) | Режим | Применимость SLA | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Production | 99.9% | 24x7 | Полный SLA | Включая API, интеграционные интерфейсы, адаптеры и иные компоненты Программного Комплекса, обеспечивающие взаимодействие с мобильными и Internet Banking каналами Банка для клиентов исламского банкинга. Доступность самих клиентских каналов Банка учитывается в SLA Исполнителя только в той части, в которой недоступность вызвана компонентами Программного Комплекса, находящимися в зоне ответственности Исполнителя. |
| Production — Integration Layer | 99.9% | 24x7 | Полный SLA | Адаптеры BANK ESB, FIDO ESB/ABS API, исходящие интеграции. |
| Pre-Production / Stage | 99.0% | 8x5 | SLA P3/P4 | Инциденты P1/P2 — без штрафов, но с обязательным TTR. |
| Test / Development | 95.0% | 8x5 | Best effort | Штрафы не применяются. |

## 4.2. SLA на отдельные операции

| Операция | Целевое значение (P95) | Предельное (P99) |
| --- | --- | --- |
| Шариатская валидация операции (синхронный вызов) | 200 мс | 500 мс |
| Оформление договора (Мурабаха, Иджара, Мудараба, Мушарака, Салам, Истисна, Вакала) — синхронная часть до подтверждения | 3 сек | 8 сек |
| Поиск и получение информации по договору / клиенту | 500 мс | 1.5 сек |
| Формирование и отправка проводки в IABS — General Ledger (через «Отдельный филиал») | 5 сек | 15 сек |
| Формирование операционной (внутренней) отчётности | 30 сек | 2 мин |
| Формирование регуляторной отчётности (ЦБ РУз) | По регламенту регулятора, не позднее чем за 1 рабочий день до срока сдачи |

# 5. Типы обращений

| Тип | Описание | Время реакции | Время решения |
| --- | --- | --- | --- |
| Инцидент | Отклонение в работе Системы, требующее устранения. | Согласно уровню критичности (Раздел 3) | Согласно уровню критичности |
| Проблема | Расследование первопричины повторяющихся инцидентов с целью её устранения. | 1 рабочий день | По согласованному плану, не более 30 кал. дней с момента регистрации |
| Запрос на обслуживание | Консультации, выгрузки, помощь в настройке, объяснение поведения. | 2 часа в рабочее время | 3 рабочих дня |
| Запрос на изменение (Change Request) | Стандартное или нестандартное изменение конфигурации, бизнес-правила, отчёта. | 1 рабочий день | По согласованной оценке трудозатрат |
| Запрос на доработку | Новая функциональность, реализуемая в рамках отдельного объёма работ. | 3 рабочих дня — предварительная оценка | По договору на доработки |
| Регламентные работы | Плановые работы: установка обновлений, аудит, профилактика. | Уведомление не позднее 24 часа до начала | По согласованному графику |
| Запрос безопасности (CVE) | Уведомление об обнаруженной уязвимости компонента Системы или зависимостей. | 4 часа (24x7) для Critical/High | См. Раздел 9 |

# 6. Порядок эскалации

Эскалация выполняется в следующих случаях: превышение пороговых временных значений; повышение уровня критичности; отсутствие реакции на запрос Заказчика; повторное возникновение инцидента в течение 7 календарных дней.

## 6.1. Уровни эскалации Исполнителя

| Уровень | Ответственный | Когда эскалируется | Канал |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | Дежурный специалист первой линии поддержки | Регистрация любого обращения | Система тикетов, телефон горячей линии |
| L2 | Инженер второй линии (профильный) | Если L1 не способен устранить в течение 50% TTR | Тикет + персональные контакты |
| L3 | Руководитель технической поддержки | Превышение 75% TTR для P1/P2, или повторный инцидент | Тикет + телефон + e-mail |
| L4 | Руководство Исполнителя (директор сервиса / СОО) | Превышение TTR для P1, или системный сбой нескольких инцидентов | Все каналы + личная встреча по запросу |

## 6.2. Уровни эскалации Заказчика

- L1 — ответственный за инцидент менеджер ИТ-сервиса Заказчика.

- L2 — Руководитель проекта «Исламский Банкинг» (Технический лидер от ИТ-блока).

- L3 — Куратор от Департамента ИТ корпоративного бизнеса и партнёрства.

- L4 — Член Правления Банка, курирующий ИТ.

# 7. Управление инцидентами и проблемами

## 7.1. Жизненный цикл инцидента

- Регистрация в системе тикетов с указанием признаков, скриншотов, идентификаторов транзакций/запросов, времени возникновения.

- Подтверждение приёма в работу с присвоением уровня критичности в пределах TTA.

- Диагностика; при необходимости — применение временного решения (workaround) в пределах TTW.

- Полное устранение и подтверждение восстановления Заказчиком в пределах TTR.

- Закрытие инцидента; перевод в задачу управления проблемой при необходимости расследования первопричины.

## 7.2. Root Cause Analysis (RCA)

- По каждому инциденту уровня P1 Исполнитель предоставляет отчёт RCA в письменной форме в течение 24 часа с момента закрытия инцидента.

- По каждому инциденту уровня P2 — в течение 7 календарных дней.

- Структура отчёта RCA: хронология; первопричина (5 Whys / Ishikawa); технические факторы; процессные/организационные факторы; немедленные действия; долгосрочные меры по предотвращению повторения; ответственные и сроки.

- Отчёт согласовывается с Заказчиком; меры долгосрочного характера включаются в план улучшений с контролем исполнения.

## 7.3. Управление проблемами (Problem Management)

- Повторяющиеся инциденты одной природы (3 и более за 30 календарных дней) автоматически открывают тикет уровня «Проблема».

- По каждой Проблеме формируется план расследования и устранения с целевым сроком не более 30 календарных дней.

- Проблемы и связанные с ними изменения регулярно обсуждаются на сервисных встречах (Раздел 13).

# 8. Управление изменениями и релизами

# В стоимость технической поддержки, оплачиваемой Заказчиком по договору, включён объём работ Исполнителя по доработке и адаптации Системы по запросу Заказчика в размере 40 (сорока) человеко-часов в месяц. Указанные часы используются для реализации функциональных изменений малого объёма, не требующих архитектурной перестройки (например: новые формы отчётности, новые поля в шаблонах договоров, изменения справочников и параметров шариатских правил, доработки UI/UX, исправления, не относящиеся к инцидентам). Неиспользованные часы на следующий календарный месяц не переносятся. Работы, превышающие включённый объём технической поддержки 40 чел-час / мес, выполняются по отдельному согласованию Сторон и оплачиваются по утверждённым ставкам человеко-часа, указанным в листе «Ставки и типовая команда» Приложения № 1 к Конкурсному предложению.

## 8.1. Классификация изменений

- Стандартные изменения — преодобренные, низкорисковые, выполняются без согласования (например, перезапуск пода, плановое масштабирование).

- Нормальные изменения — требуют согласования с CAB (Change Advisory Board) Заказчика; выкатываются в Maintenance Window.

- Экстренные изменения (Emergency Change) — для устранения P1/P2 инцидентов или критических уязвимостей; согласуются ускоренно с уполномоченным представителем Заказчика.

## 8.2. Maintenance Window

- Стандартное Maintenance Window: воскресенье, 02:00–06:00 (UTC+5).

- Длительность не более 4 часов; в случае необходимости — продление по согласованию.

- Уведомление о плановых работах: не позднее 24 часа до начала; для экстренных работ — не позднее 4 часов.

- Работы в дни закрытия операционного дня Банка, периоды формирования регуляторной отчётности и в день начисления дохода по Мударабе — запрещены без отдельного согласования с Заказчиком.

- Время в согласованном Maintenance Window не учитывается при расчёте доступности.

## 8.3. Релизный цикл

- Обновления выпускаются по утверждённому графику; каждое обновление сопровождается описанием изменений (Release Notes), скриптами миграции и планом отката.

- Тестирование на Pre-Production среде обязательно для всех изменений уровня Нормальное и выше.

- Развёртывание производится без простоя средствами оркестратора (rolling update, blue/green, canary) согласно Приложению №5.

# 9. Управление безопасностью и патчинг уязвимостей

Исполнитель обязан проактивно отслеживать публикуемые уязвимости (CVE) компонентов Системы и её зависимостей и устранять их в соответствии с приведёнными ниже сроками. Уровень критичности уязвимости определяется по CVSS v3.1.

| Критичность | CVSS | Срок устранения (Production) | Срок устранения (прочие среды) |
| --- | --- | --- | --- |
| Critical | 9.0–10.0 | 24 часа | 24 часа |
| High | 7.0–8.9 | 7 календарных дней | 7 календарных дней |
| Medium | 4.0–6.9 | 30 календ. дней | 60 календ. дней |
| Low | 0.1–3.9 | По согласованию | По согласованию |

- Исполнитель уведомляет Заказчика об обнаружении уязвимости Critical или High в течение 4 часов с момента публикации CVE или внутреннего обнаружения.

- При выявлении эксплуатации уязвимости или индикаторов компрометации — немедленная (в течение 1 часа) нотификация Службы информационной безопасности Банка с одновременной мобилизацией Incident Response.

# 10. Обязанности Исполнителя

- Регистрация всех заявок, инцидентов и запросов в согласованной системе управления (ITSM-платформе).

- Обеспечение круглосуточной (24x7x365) технической поддержки P1/P2 инцидентов с круглосуточным приёмом заявок.

- Соблюдение установленных временных параметров TTA, TTW, TTR по каждому уровню критичности.

- Проактивный мониторинг ключевых показателей Системы (доступность, время отклика, ошибки) с нотификацией Заказчика об отклонениях.

- Регулярное предоставление отчётности (см. Раздел 13).

- Установка обновлений ПО, патчей и устранение уязвимостей в рамках Разделов 8–9.

- Проведение аудита технического состояния Системы — не реже одного раза в квартал.

- Анализ политик безопасности и предоставление рекомендаций по их оптимизации — не реже двух раз в год.

- Подготовка и проведение учебных переключений на резервный ДЦ (DR test) — не реже одного раза в год (см. Раздел 16).

- Поддержание актуальной технической документации Системы (архитектура, руководства администратора, операционные регламенты).

- Поддержание базы знаний (Knowledge Base) по типовым обращениям; доступ к KB предоставляется Заказчику.

- Обучение сотрудников Банка при существенных изменениях Системы (по запросу Заказчика, в объёме до 24 ч/мес. в рамках сопровождения).

# 11. Обязанности Заказчика

- Назначение ответственного сотрудника (Service Manager) для взаимодействия с Исполнителем.

- Предоставление Исполнителю удалённого доступа к необходимым средам в рамках политик информационной безопасности Банка.

- Своевременное предоставление информации, необходимой для диагностики и устранения инцидентов (логи, дампы, описания шагов воспроизведения).

- Своевременное согласование Maintenance Window и плановых работ.

- Подтверждение закрытия инцидентов в разумные сроки после устранения.

- Участие представителей Банка в сервисных встречах (Раздел 13).

# 12. Каналы взаимодействия и инструменты

Исполнитель обязан предоставить и поддерживать следующие каналы:

- Система тикетов (ITSM) — основной канал регистрации и сопровождения всех обращений; круглосуточный доступ; уведомления по e-mail.

- Телефон горячей линии — круглосуточный приём P1/P2 обращений.

- Электронная почта поддержки — для нерегламентных уведомлений и подтверждений.

- Чат-канал оперативного взаимодействия (Teams / Slack / Telegram — по согласованию).

- Статус-страница (Status Page) — публикация текущего статуса Системы и истории инцидентов с автоматическими нотификациями подписчиков.

Конкретные реквизиты каналов фиксируются в Приложении к Договору № 2 и поддерживаются в актуальном состоянии.

# 13. Контроль качества, KPI и отчётность

## 13.1. KPI Исполнителя

| Показатель | Целевое значение | Расчёт |
| --- | --- | --- |
| Соблюдение TTA по инцидентам всех уровней | ≥ 98% | Доля инцидентов с TTA в пределах SLA |
| Соблюдение TTR по P1/P2 | ≥ 95% | Доля инцидентов P1/P2, устранённых в пределах TTR |
| First Time Fix Rate (FTFR) | ≥ 85% | Доля инцидентов, не открытых повторно в течение 7 дней |
| Среднее время восстановления (MTTR) для P1 | ≤ 3 ч | Среднее по всем P1 инцидентам периода |
| Доступность Production | ≥ 99.9% | См. Раздел 15 |
| Соблюдение SLA по устранению уязвимостей Critical/High | 100% | См. Раздел 9 |
| Customer Satisfaction (CSAT) | ≥ 4.0 из 5 | Опрос ответственных Банка по закрытым тикетам |

## 13.2. Отчётность

- Ежемесячный отчёт — не позднее 5-го рабочего дня следующего месяца. Содержит: реестр всех инцидентов и запросов; статистику по KPI; расчёт доступности; расчёт штрафов и SLA Credits; перечень регламентных и плановых работ.

- Ежеквартальный отчёт — анализ трендов, обзор Проблем, статус долгосрочных мер из RCA, рекомендации по улучшениям.

- RCA-отчёты по P1/P2 — в установленные Разделом 7 сроки.

- Годовой отчёт — итоги года, статус DR-тестирования, обновлённый risk register Системы.

## 13.3. Сервисные встречи

- Еженедельный operational sync — статус открытых инцидентов и запросов (online, 30 мин).

- Ежемесячная сервисная встреча — обзор отчёта, действия по KPI (online/очно, 1 час).

- Ежеквартальная Service Review — обзор трендов, стратегические темы (очно по возможности, 2 часа).

# 14. Ответственность и штрафные санкции

## 14.1. Штрафы за нарушение SLA

В случае несоблюдения SLA Исполнитель выплачивает штраф (или предоставляет SLA Credit по выбору Заказчика). Для расчета штрафов и SLA Credit месячная стоимость технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 определяется как стоимость технической поддержки и сопровождения за 3 года, указанная в Форме КП, деленная на 36 месяцев:

| Нарушение | Базовая ставка | Прогрессивный коэффициент |
| --- | --- | --- |
| Превышение TTR для инцидента P1 | 0,1% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 за каждый начатый час сверх SLA | При 3-м и последующем превышении в квартал — ставка удваивается |
| Превышение TTR для инцидента P2 | 0,05% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 за каждый начатый час сверх SLA | При 5-м и последующем превышении в квартал — ставка удваивается |
| Превышение TTR для инцидента P3 | 0,01% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 за каждый начатый рабочий день сверх SLA | — |
| Недоступность Production ниже 99,9% за месяц | За каждые 0,1% ниже целевого — 2% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 | — |
| Превышение сроков устранения CVE Critical / High | Critical: 1% за каждые сутки просрочки; High: 0,3% за каждые сутки просрочки | — |
| Несвоевременное предоставление RCA по P1/P2 | 0,5% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 за каждый рабочий день просрочки | — |

- Совокупный размер штрафных санкций за календарный месяц не может превышать 30% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2.

- Если в течение трёх кварталов подряд средний размер штрафа превышает 10% от месячной стоимости технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2, Заказчик имеет право прекратить оказание услуг технической поддержки и сопровождения в составе Договора № 2 в одностороннем порядке без штрафных санкций со своей стороны.

- Штрафы применяются дополнительно к возмещению прямых убытков, понесённых Банком вследствие нарушения SLA.

## 14.2. SLA Credits

- По выбору Заказчика штрафы могут быть переоформлены в SLA Credits — уменьшение стоимости услуг в следующем расчётном периоде или предоставление дополнительных часов работ Исполнителя в эквивалентном объёме.

- SLA Credits не уменьшают совокупный размер штрафа и применяются по тем же расчётным правилам.

## 14.3. Освобождение от ответственности

Исполнитель освобождается от ответственности по SLA только при наступлении следующих обстоятельств, подтверждённых соответствующими доказательствами:

- Форс-мажорные обстоятельства, признаваемые таковыми законодательством Республики Узбекистан.

- Виновные действия или бездействие сотрудников Заказчика, прямо приведшие к инциденту.

- Сбой инфраструктуры, эксплуатируемой Заказчиком, при условии, что Исполнитель проактивно предупреждал Заказчика о соответствующих рисках в письменной форме.

- Согласованное между Сторонами Maintenance Window.

Иные основания (включая «общие проблемы сетевой инфраструктуры», «недоступность сторонних сервисов») не освобождают Исполнителя от ответственности, если иное прямо не согласовано в договоре.

## 14.4. Границы применения SLA

SLA применяется к компонентам Программного Комплекса, поставляемым, внедряемым и сопровождаемым Исполнителем, включая API, интеграционные интерфейсы, адаптеры и иные компоненты, обеспечивающие взаимодействие с системами и клиентскими каналами Банка. SLA не распространяется на сбои, ошибки, недоступность или деградацию клиентских каналов, инфраструктуры, систем Банка или систем третьих лиц, если такие сбои не вызваны компонентами Программного Комплекса, находящимися в зоне ответственности Исполнителя.

# 15. Доступность Системы и расчёт простоя

## 15.1. Целевые показатели

- Production (агрегированно): ≥ 99,9% в календарный месяц, что соответствует максимально допустимому простою не более 43 минут 12 секунд в месяц (для месяца длительностью 30 дней).

- Production — Integration Layer: ≥ 99,9% в календарный месяц.

## 15.2. Что считается простоем

- Полная недоступность Системы или критических её компонентов для пользователей или интегрированных систем.

- Деградация производительности с превышением SLA-показателей времени отклика (Раздел 4.2) более чем в 3 раза по любой из ключевых операций, длящаяся непрерывно более 5 минут.

- Функциональная недоступность ключевых сценариев (оформление договоров по продуктам исламского финансирования, отправка проводок в General Ledger, шариатская валидация) более 15 минут непрерывно.

- Расчёт ведётся с момента возникновения недоступности (по логам мониторинга или регистрации в системе тикетов — по более раннему из событий) до момента восстановления, подтверждённого мониторингом и/или Заказчиком.

## 15.3. Что не считается простоем

- Согласованные Maintenance Window.

- Обстоятельства, перечисленные в п. 14.3 (только при наличии подтверждающих доказательств).

# 16. Disaster Recovery testing

- Исполнитель совместно с Заказчиком проводит учебное переключение на резервный дата-центр (DR test) не реже одного раза в календарный год.

- Целевые показатели восстановления: RPO ≤ 15 минут для финансовых данных; RTO ≤ 1 час для критичных сервисов (P1).

- DR test проводится в согласованное Maintenance Window; план тестирования утверждается Заказчиком не позднее чем за 30 календарных дней до проведения.

- По итогам DR test формируется отчёт с фактическими RPO/RTO, выявленными проблемами и планом улучшений.

- Срыв DR test или несоответствие фактических RPO/RTO целевым значениям требует подготовки и согласования с Заказчиком плана корректирующих действий с повторным проведением test в течение 90 календарных дней.

# 17. Особенности SLA для исламского контура

В дополнение к общим положениям настоящего SLA, для Программного Комплекса «Исламский Банкинг» применяются следующие особенности:

- Любой инцидент, затрагивающий работу функции шариатской валидации, классифицируется как P1 независимо от прочих обстоятельств (см. Раздел 3).

- Простой в дни закрытия операционного дня Банка, в периоды формирования регуляторной отчётности (ЦБ РУз) и в дни начисления дохода по Мударабе считается с применением повышающего коэффициента 1,5 при расчёте штрафных санкций.

- Инциденты, затрагивающие шариатскую валидацию операций (например, ложно-положительные срабатывания шариатской валидации, приводящие к блокировке халяльных операций; пропуск контроля Riba/Gharar/Maysir), классифицируются как P1 и эскалируются в Комитетом по Шариату / Экспертным советом Банка.

- Изменения шариатских правил вступают в силу только после согласования Комитетом по Шариату / Экспертным советом; самостоятельное изменение правил Исполнителем без согласования рассматривается как существенное нарушение договора.

- Отчётность для Экспертного совета формируется и предоставляется в установленные Банком сроки; нарушение сроков подачи отчётности по причине Системы классифицируется как P2 инцидент.

- При обнаружении факта несоответствия операций Шариату (Sharia non-compliance event) — немедленная нотификация Заказчика (в течение 1 часа) с фиксацией обстоятельств для последующего рассмотрения Комитетом по Шариату / Экспертным советом.

# 18. Заключительные положения

- Настоящее SLA действует в течение 3 (трёх) лет с даты подписания Акта ввода Программного Комплекса «Исламский Банкинг» в промышленную эксплуатацию (срок технической поддержки согласно п. 10 КСД и разделу 9.5 Технического задания). SLA является неотъемлемой частью Договора № 2 (Договор на Фазу 2 — Реализация и ввод в ПЭ) и не подлежит ухудшению в одностороннем порядке. По истечении срока действия SLA стороны могут заключить дополнительное соглашение о продлении технической поддержки на согласованных условиях.

- В первые 2 (два) месяца с даты подписания Акта ввода Программного Комплекса в промышленную эксплуатацию параллельно с настоящим SLA действуют гарантийные обязательства Исполнителя согласно разделу 9.5.1 Технического задания (Приложение № 3). SLA и гарантийные обязательства применяются совместно: дефекты разработки, выявленные в гарантийный период, устраняются Исполнителем за свой счёт в рамках гарантии; нарушения SLA по доступности и времени реакции/восстановления подлежат штрафным санкциям в общем порядке независимо от гарантийного периода.

- Сторонам разрешено уточнять и улучшать показатели SLA по взаимному согласию, оформляя изменения дополнительным соглашением.

- В случае противоречий между настоящим SLA и иными приложениями к договору приоритет имеет настоящее SLA в части показателей качества и ответственности.

- Все термины, не определённые в настоящем SLA, толкуются в соответствии с Конкурсной документацией, Техническим заданием (Приложение №3) и Критериями целевой архитектуры (Приложение №5).

___________________     ___________     ______________________

(должность)                          (подпись)                            (Ф.И.О.)

м.п.                                                                                              Дата: ___.___.______ г.