Приложение №3 к Конкурсной документации

Техническое задание

по конкурсу «Внедрение и поддержка Power BI» для АКБ «Hamkorbank»

- Выбор поставщика для «Внедрения и поддержки Power BI» для АКБ «Hamkorbank» (далее – Банк) проводится из расчета итоговой оценки предложений участников конкурса с учетом общей стоимости владения системой на горизонте в 3 года, сроков внедрении системы, соответствия предложения участника требованиям настоящего Технического задания.

Настоящее Техническое задание (ТЗ) определяет требования к выбору поставщика для поставки лицензий и выполнения работ по внедрению Power BI Report Server для Банка.

Объекты закупки:

- Лицензии Microsoft SQL Server Enterprise Core с Software Assurance (SA), обеспечивающих право использования Power BI Report Server (4 ядра);

- Работы по внедрению;

- Услуги технической поддержки;

- Дополнительные консалтинговые услуги.

- Общие требования

2.1. Адрес выполнения работ

Все работы должны выполняться на территории Республики Узбекистан, в помещениях Банка или удаленно с использованием безопасных каналов связи.

2.2. Требования к исполнителю

- Исполнитель должен иметь опыт внедрения решений бизнес-аналитики на базе Microsoft Power BI, включая Power BI Report Server, не менее 3 лет.

- Исполнитель должен быть официальным партнером Microsoft с действующими сертификатами, подтверждающими компетенции в области лицензирования и внедрения Microsoft SQL Server и Power BI.

- Исполнитель обязан предоставить не менее 2 специалистов с сертификатами Microsoft в области Power BI или SQL Server.

2.3. Требования по безопасности

- Победитель конкурса обязан подписать соглашение о конфиденциальности (NDA) до начала работ.

- Все данные, используемые в процессе внедрения, должны обрабатываться в соответствии с требованиями информационной безопасности Банка и законодательством Узбекистана.

- Исполнитель должен обеспечить настройку безопасного доступа к Power BI Report Server, включая HTTPS и интеграцию с Active Directory или локальными пользователями.

- Технические требования

3.1. Этапы работ по внедрению Power BI Report Server должны включать:

Этап 1: Мини-дискавери

  - Сбор и уточнение требований, включая цели, ожидаемые результаты, архитектуру, безопасность и лицензирование.

  - Подготовка архитектурного плана развертывания Power BI Report Server, включая расчет лицензий.

  - Согласование технического решения с Банком.

Этап 2: Настройка и развертывание Power BI Report Server

  - Установка и активация Power BI Report Server (Enterprise).

  - Настройка базы данных ReportServer на SQL Server.

  - Конфигурация безопасности, включая Active Directory (или локальные пользователи) и HTTPS.

  - Подключение к источникам данных, включая настройку gateway (при необходимости).

  - Тестовая публикация отчета (PBIX-файл) с проверкой доступа и отображения.

  - Подготовка документации по администрированию и использованию Power BI Report Server (high-level).

  - Финальная передача проекта с демонстрацией результатов.

3.2. Лицензии

- Поставка лицензий Microsoft SQL Server Enterprise Core с Software Assurance (SA), обеспечивающих право использования Power BI Report Server.

- Минимальное количество: лицензии на 4 ядра (например, 2 лицензии по 2 ядра).

- Лицензии должны быть бессрочными с подпиской на обновления (SA) на 3 года.

- Лицензии должны соответствовать программе Microsoft Products and Services Agreement (MPSA).

3.3. Договор поддержки и дополнительные услуги

- Исполнитель должен предоставить договор поддержки (SLA) на срок не менее 1 года с возможностью продления до 3 лет, включающий базовый пакет сопровождения (до 45 часов в месяц).

- Исполнитель должен гарантировать выполнение следующих сроков реакции на инциденты в зависимости от приоритета:

| Приоритет | Ситуация для бизнеса | Время начала работы |
| --- | --- | --- |
| Критичный | Сервис полностью недоступен. Ключевые функции недоступны. | В течение 2 часов |
| Высокий | Существенные сбои. Нарушена работа важного раздела системы. | В течение 8 часов |
| Средний | Частичные затруднения. Затронуты отдельные задачи. | В течение 1.5 рабочего дня |
| Низкий | Незначительное неудобство. Сервис продолжает работать. | В течение 2.5 рабочих дней |

- Дополнительные консалтинговые услуги должны быть зафиксированы в договоре поддержки по фиксированной стоимости за 1 час работы, без НДС для следующих ролей и задач:

    - Data Architect - проектирование технической архитектуры, хранилища данных, ETL-процессов.

    - Data Analyst -  создание макетов дашбордов/отчетов, разработка SSAS-моделей, оптимизация DAX-вычислений, публикация отчетов.

    - Data Engineer - интеграция данных, трансформация и загрузка данных в хранилище, автоматизация ETL-процессов.

    - DevOps - настройка среды, установка Power BI Report Server, конфигурация мониторинга и резервного копирования, управление доступом.

- Сроки и порядок поставки

- Весь проект (включая этапы мини-дискавери и развертывание Power BI Server) должен быть завершен не позднее 2 (двух) месяцев после подписания контракта.

- Дополнительные условия

- Все лицензии должны быть официально сертифицированы и зарегистрированы в соответствии с требованиями Microsoft.

- Исполнитель обязан провести обучение не менее 2 сотрудников Банка по администрированию Power BI Report Server.

- Гарантия на выполненные работы: не менее 1 года.