# Приложение №3 к Конкурсной документации

# Техническое задание

по конкурсу на выбор контрагента для «Проведения бизнес- и системного анализа модели данных RegTech в соответствии с требованиями ЦБ РУз» для АКБ «Hamkorbank»

## 1. Выбор поставщика/исполнителя

Выбор поставщика/исполнителя для «Проведения бизнес- и системного анализа модели данных RegTech в соответствии с требованиями ЦБ РУз» проводится исходя из полного соответствия требованиям предложения участника всем требованиям настоящего Технического задания, общей стоимости проекта, предлагаемых сроков реализации и наличия профессиональной команды у подрядчика. Банк не гарантирует передачу работ по исполнению разработанного Технического Задания (Тех. заданий) тому же подрядчику.

## 2. Общие требования к исполнителю

### 2.1. Адрес выполнения Работ:

Республика Узбекистан, г. Ташкент и г. Андижан (удаленное выполнение возможно с обязательным очным участием в ключевых встречах и собеседованиях на территории Банка).

### 2.2. Требования к Исполнителю:

2.2.1. Выполнение работ должно осуществляться на территории Республики Узбекистан.
2.2.2. Опыт выполнения проектов по проектированию ядра хранилища на основании требований RegTech или аналогичных от 3 лет, с фокусом на банковскую сферу, включая опыт работы с АБС iABS и RS-Bank, а также с моделями данных регуляторов в Узбекистане.
2.2.3. Наличие компетенций в области архитектуры данных, бизнес-анализа, ETL-разработки, контроля качества данных, а также опыте работы с моделями данных регуляторов (включая маппинг атрибутов, расчет логики, профилирование источников данных и реконсиляцию с существующими отчетами).

2.2.4. Опыт взаимодействия с регуляторами в банковской сфере (включая ЦБ РУз) будет преимуществом, в том числе опыт коммуникаций по уточнению требований, переговорам по упрощению атрибутов и тестовым загрузкам.

2.2.5. Способность работать совместно с командой Заказчика и предоставлять консультации, включая согласование методологии расчета с бизнес-владельцами, наставничество для команды Банка и рекомендации по ресурсам для дальнейшей реализации. После завершения системного анализа поставщик обязан оказывать консультационную поддержку работ по внедрению разработанной модели и устранить недостатки и выявленные ошибки проектирования в момент реализации.

2.2.6. Участник должен подтвердить наличие аналогичных проектов, находящихся в стадии реализации или завершения (один или более проектов по анализу и маппингу моделей данных для регуляторной отчетности, включая проекты с внедрением ядра КХД и витрин). Участник должен продемонстрировать результаты работ по таким проектам (включая примеры маппинга, логики расчета, GAP-анализа и дорожных карт). Для этого требуется предоставить:

• Отзывы/письма от клиентов,

• Подтверждающие документы по этапам реализации (включая примеры маппинга атрибутов, логики расчета, реконсиляции и дорожных карт).

2.2.7. С целью обеспечения высокого качества реализации проекта, Банк устанавливает следующие дополнительные требование по проведению обязательного собеседования со всеми членами команды по отдельности (бизнес-аналитики, архитектор данных, разработчики логики расчета, руководитель проекта и др.) до заключения договора. Собеседования должны проводиться с аналитиками со стороны Участника, которые имеют опыт анализа структур данных в банках не менее 3 лет и готовы рассказать о своих проектах на собеседовании. По результатам собеседования фиксируется команда аналитиков на весь срок проекта.
По результатам собеседования проставляется оценка компетенции команды, включающая:

• Понимание предметной области RegTech и требований ЦБ РУз, включая специфику 10 доменов.
• Опыт аналогичных проектов по анализу моделей данных (маппинг, расчет атрибутов, профилирование всех необходимых таблиц).
• Коммуникационные и управленческие навыки, включая методологию на основе DAMA DMBOK2 или аналогичных фреймворков.
• Реальное участие в проекте (не номинальное).

## 2.3. Требования к работам:

### 2.3.1. Анализ и обследование:

2.3.1.1. Проведение бизнес- и системного анализа всей модели данных RegTech от ЦБ РУз, разбитой на 10 доменов (финансовые показатели, кредиты, депозиты, транзакции и др.), с профилированием источников данных, включая все системы-источники и Excel-файлы, в которых готовятся и рассчитываются текущие показатели для регулярной отчетности Банка.
2.3.1.2. Для каждого атрибута по модели данных от ЦБ Узбекистан: составление детального описания наборов источников данных (включая базу данных, схему, таблицы и поля) из текущих учетных систем Банка. Команда аналитиков должна проанализировать структуры данных всех систем-источников Банка, включая Excel-файлы, в которых готовятся и рассчитываются текущие показатели для регулярной отчетности Банка, для выявления всех необходимых данных в системе-источнике.

2.3.1.3. Mapping (маппинг) атрибутов RegTech-модели на системные таблицы и поля в источниках данных с описанием алгоритмов расчетов, а именно:

- Указание всех баз-источников, схем, таблиц и полей, необходимых для получения атрибута.

- Подробное описание алгоритма расчета атрибута со ссылкой на исходные таблицы и поля в источниках.

- Определение владельца атрибута и согласование алгоритмов расчета атрибутов с владельцем.

- Определение масок атрибутов.

- Определение правила проверки качества расчета атрибутов.

2.3.1.4. GAP-анализ: выявление разрывов между текущим состоянием источников данных и требованиями RegTech по 10 доменам, с рекомендациями по устранению недостатков (фокус на маппинге, расчетах, качестве данных и справочниках), включая матрицу GAP и приоритизацию проблем.
2.3.1.5. Подготовка отчетов по GAP-анализу с рекомендациями по устранению недостатков, включая формулировку требований к доработкам систем-источников или дополнительных ручных централизованных вводов, либо алгоритмов по автоматическому заполнению данных на основании других критериев.

### 2.3.2. Проектирование

2.3.2.1. Проектирование целевой архитектуры КХД с описанием компонентов, модулей, взаимосвязей с источниками, включая подходы к ведению справочников, историзации и интеграции (паттерны, ETL/ELT).

2.3.2.2. Разработка структуры слоев данных: Stage, DDS (детальный слой), витрины данных, с учетом маппинга атрибутов и требований RegTech и с учетом уже разработанной структуры DDS на момент начала проектирования.

2.3.2.3. Проектирование процессов загрузки, трансформации и реконсиляции данных на основе анализа атрибутов, с достижением точности реконсиляции не менее 98% на этапе анализа (с последующим доведением до 99.5% при внедрении).
2.3.2.4. Разработка требований к качеству данных (DQ) и механизма контроля качества для всех атрибутов, включая метрики, отчеты и уведомления.
2.3.2.5. Формирование требований к системе справочников и классификаторов (версионность, контроль качества) с учетом расчетной логики, включая формирование недостающих справочников.
2.3.2.6. Разработка организационно-ролевой модели управления данными (назначение ролей, владельцев данных и стюартов данных в бизнес подразделениях Банка) для поддержки анализа и расчета, с оценкой компетенций и размера команды. В ходе согласования источников данных и определения алгоритмов расчета должны быть зафиксированы ответственные за исходные данные в роли data owner и определены data stewards в каждом подразделении.
2.3.2.7. Создание регламента процессов управления данными, включая процессы DG на основе фреймворков типа DAMA DMBOK2.

2.3.2.8. Все требования и разработанные ТЗ должны учитывать структуру детального слоя DDS, разработанного на момент завершения работ по проектированию и должны дополнять\переиспользовать уже реализованные сущности и объекты хранилища т.е. исключительно дополнять, а не переделывать существующую архитектуру хранилища Банка.

2.3.2.9. Разработка требования к изменению бизнес-процессов банка для получения/заполнения необходимой информации в банке.

2.3.2.10. Разработка меппингов (таблиц соответствия) существующих справочников Банка на справочники, запрошенных со стороны ЦБ.

### 2.3.3. Разработка дорожной карты

2.3.3.1. План поэтапного устранения выявленных GAP-ов с приоритизацией, назначением ответственных и сроками (в разрезе 10 доменов данных), включая план мероприятий по доработкам источников и миграции данных.
2.3.3.2. План внедрения архитектурных изменений и построения витрин данных на основе маппинга атрибутов, с оценкой бюджета и ресурсов.
2.3.3.3. План перехода к полной реализации RegTech в соответствии с требованиями ЦБ РУз, включая сдачу результатов анализа, тестовые загрузки и подготовку ТЗ для дальнейшей реализации витрин.

### 2.3.4. Организационные мероприятия и сопровождение

2.3.4.1. Согласование методологии расчета атрибутов с бизнес-владельцами Банка и закрепление ролей владельцев данных, включая верификацию назначений и анализ структуры.
2.3.4.2. Поддержка коммуникаций и переговоров с ЦБ в рамках GAP-анализа и тестовых загрузок, включая реестр вопросов/ответов и подготовку приложений.
2.3.4.3. Обеспечение оперативного реагирования на изменения регуляторных требований.
2.3.4.4. Занесение всей информации о структуре данных источников (маппинг, источники, таблицы, поля) в систему OpenMetadata со стороны Банка.
2.3.4.5. Сдача всех алгоритмов расчетов в формате, согласованном с CDO Банка, в виде ТЗ на разработку (детальные спецификации для ETL-процессов и витрин), включая рекомендации по доработкам источников для устранения GAP.

### 2.3.5. Требования к результатам

Все результаты и шаблоны заполняемых документов должны быть согласованы с рабочей группой проекта и содержать следующую информацию включая, но не ограничиваясь:

2.3.5.1. Полный отчет по системному анализу, включая маппинг и логику расчета для всех атрибутов, профилирование источников и матрицу GAPов

Состав результата:

- Текстовый отчет по обследованию (Word/PDF)

  - Введение и цели обследования.

  - Описание текущего состояния по каждому из 10 доменов данных ЦБ.

  - Выводы по готовности банка к требованиям ЦБ.

- Маппинг всех атрибутов ЦБ УЗ на источники данных Банка (Excel)

  - Полный перечень атрибутов модели данных ЦБ УЗ.

  - Привязка к источникам (система, база, схема, таблица, поле).

  - Описание алгоритма расчета (формулы, условия).

  - Владелец атрибута (data owner) и согласованная логика расчета.

  - Маска атрибута, правила проверки качества.

- Меппинг справочников ЦБ УЗ на внутренние справочники Банка (Excel)

  - Перечень справочников, запрошенных со стороны ЦБ УЗ, на внутренние справочники Банка.

  - Согласования мэппингов с ответственными подразделениями.

- Профилирование источников данных (Excel)

  - Показатели качества (полнота, актуальность, уникальность).

  - Доля заполненности каждого поля.

  - Выявленные аномалии и ошибки.

- Матрица GAPов – выявленное отсутствие исходных данных в системах Банка  (Excel)

  - Перечень выявленных разрывов по атрибутам и доменам ЦБ УЗ.

  - Приоритетность устранения.

  - Требования по реализации GAPов.

- Собранная информация о структуре систем-источников, занесенная в систему Open Meta Data Банка:

  - Вся собранная информация по структуре систем-источников Банка должна быть занесена в единую систему Банка (Open Meta Data).

  - Вся мета-информация о системах данных Банка (владелец данных, ответственный за ввод, ответственный за контроль качества и прочие мета-данные) должны быть занесены в единую систему Банка (Open Meta Data).

2.3.5.2. Описание целевой архитектуры КХД и организационной модели управления данными, включая ролевую модель и регламент процессов

Состав результата:

- Схема архитектуры КХД (Visio/PDF)

  - Слои данных (Stage, ODS, DDS, DDM).

  - Компоненты и модули.

  - Интеграционные каналы и потоки данных.

- Описание структуры слоев данных (Excel/Word)

  - Перечень сущностей, их назначение и взаимосвязи.

  - Поля, типы данных, ключи.

- Организационно-ролевая модель (Word)

  - Роли data owner и data steward по подразделениям.

  - Ответственность и зоны контроля.

- Регламент процессов управления данными (Word/PDF)

  - Процедуры внесения изменений в данные.

  - Стандарты контроля качества.

  - Описание процессов DG на основе DAMA DMBOK2.

- Оценка стоимости и сроков реализации (Word/Excel)

  - Оценка сроков и стоимости реализации предложенной архитектуры со стороны подрядчика.

  - План работ по внедрению предложенной архитектуры.

  - Коммерческое предложение по реализации работ.

2.3.5.3. Документированная дорожная карта поэтапного устранения GAP-ов в разрезе систем-источников и доменов с планом внедрения и подробными требованиями.

Состав результата:

- План устранения GAP-ов (Excel)

  - Сводный набор мероприятий в разрезе источников-данных (систем Банка) и доменов со ссылкой на детальные требования по каждому атрибуту.

  - Последовательность и приоритетность реализации мероприятий в разрезе источников-данных (систем) и доменов данных.

- Требования по устранению GAPов (Word/Excel)

  - Подробные бизнес-требования к системам источникам по устранению GAPов для передачи в центры компетенций Банка и оценки сроков реализации

  - Подробные бизнес-требования к системам источникам по устранению GAPов для передачи вендорам и оценки сроков и стоимости устранения.

2.3.5.4. Механизмы контроля качества данных и регулярные отчеты по DQ, включая подходы к проверкам и метрикам.

Состав результата:

- Описание системы контроля качества данных (Word / Excel)

  - По каждому атрибуту ЦБ подробные требования по контролю качества данных;

  - Перечень метрик (полнота, точность, своевременность и др.), пороговые значения, методики измерения.

- Отчеты по DQ (Excel)

  - Предложения по шаблону отчетов контроля качества данных.

  - Примеры заполнения.

### 2.3.6. Взаимодействие и отчетность

2.3.6.1. Регулярные отчеты по прогрессу работ (еженедельно/ежемесячно), с промежуточными результатами по мере готовности в разрезе доменов данных.
2.3.6.2. Проведение еженедельных рабочих встреч с участием команды Заказчика.
2.3.6.3. Оперативное уведомление о рисках и проблемах.
2.3.6.4. Передача всей необходимой документации, включая исходные файлы маппинга и расчетов.

### 2.3.7. Поддержка при внедрении

2.3.7.1. Подрядчик обязан в течение 12 месяцев после завершения системного анализа оказывать консультационную поддержку по разработанным Техническим заданиям (ТЗ) для реализации модели данных RegTech.

2.3.7.2. В случае, если на этапе внедрения будет выбран другой подрядчик для реализации разработанного ТЗ, Подрядчик обязан:

- Предоставлять консультации по вопросам, связанным с интерпретацией и применением разработанных ТЗ, включая разъяснения по маппингу атрибутов, алгоритмам расчета, структуре данных и другим аспектам проектирования.

- Участвовать в рабочих встречах (не реже одного раза в месяц) с новым подрядчиком и командой Банка для обсуждения вопросов внедрения и устранения возможных неясностей в ТЗ.

- Оперативно реагировать на запросы по уточнению документации в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса.

2.3.7.3. Подрядчик обязан устранить выявленные ошибки и недостатки проектирования, допущенные на этапе системного анализа, включая, но не ограничиваясь:

- Ошибки в маппинге атрибутов на источники данных (например, неверно указанные таблицы или поля).

- Недостатки в алгоритмах расчета атрибутов, приводящие к несоответствию требованиям ЦБ РУз.

- Неполнота или некорректность описания масок атрибутов или правил проверки качества данных.

2.3.7.4. Устранение ошибок и недостатков должно быть выполнено в течение 10 рабочих дней с момента их выявления, если иное не согласовано с Заказчиком.
2.3.7.5. Подрядчик должен предоставить финальный отчет по результатам консультационной поддержки, включающий перечень оказанных консультаций, описание устраненных ошибок и рекомендации по дальнейшему внедрению.

## 2.4. Требования по безопасности:

Победитель обязан подписать документы в рамках заключения соглашения о конфиденциальности.

## 3. Сроки и порядок поставки оборудования/программного обеспечения, выполнения работ, оказания услуг

Оказание услуг в рамках настоящего Технического задания (включая маппинг и расчет логики для всех атрибутов) должен быть проведен максимум за 2 месяца с момента старта работ.
Порядок оказания услуг:

- Услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями договора и согласованным календарным графиком (прилагается к договору при его заключении), с утвержденным планом работ в разрезе доменов данных и промежуточными результатами по мере готовности.

- Все этапы оказания услуг оформляются соответствующими документами (в том числе, при необходимости — промежуточными актами приёма-передачи услуг по доменам).

- По завершении всех предусмотренных настоящим Техническим заданием услуг стороны подписывают итоговый акт приёма-передачи оказанных услуг.

- В случае возникновения обстоятельств, влияющих на сроки оказания услуг, Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика и согласовать возможные изменения в сроках и порядке оказания услуг.