Приложение №3 к Конкурсной документации

Техническое задание

по конкурсу «Выбор поставщика для выполнения работ по реализации ядра хранилища данных и витрин RegTech в соответствии с требованиями Центрального банка Республики Узбекистан»

1. Выбор поставщика / исполнителя

Выбор поставщика / исполнителя для Банка осуществляется на конкурсной основе с учетом общей стоимости проекта, предлагаемых сроков реализации, наличия у участника квалифицированной команды, релевантного опыта выполнения аналогичных проектов, а также соответствия предложения участника требованиям настоящего Технического задания.

Банк оставляет за собой право не передавать последующие этапы работ тому же подрядчику в случае неудовлетворительного качества выполнения работ, нарушения сроков, отсутствия необходимого уровня экспертизы, отказа от соблюдения внутренних стандартов Банка либо несоответствия результатов требованиям Заказчика.

2. Общие требования к исполнителю

2.1. Адрес выполнения работ

Работы выполняются на территории Республики Узбекистан с возможностью удаленного выполнения части работ при обязательном очном участии в ключевых встречах, интервью, рабочих сессиях, приемо-сдаточных испытаниях и мероприятиях по сопровождению пользователей на территории Банка.

Основной формат взаимодействия предполагает регулярное участие команды Исполнителя в очных встречах с представителями Банка, в том числе в г. Андижан.

2.2. Требования к Исполнителю

2.2.1. Выполнение работ должно осуществляться с учетом требований законодательства Республики Узбекистан, внутренних нормативных документов Банка, а также архитектурных, методологических, технологических и организационных стандартов DATA-офиса Банка.

2.2.2. Исполнитель должен иметь подтвержденный опыт выполнения работ по разработке ядра хранилища, витрин данных и отчетности на основании требований RegTech не менее чем в двух банках РУз, включая опыт работы с АБС iABS и RS-Bank, а также с моделями данных ЦБ РУЗ.

2.2.3. Исполнитель должен обладать подтвержденными компетенциями в области:

          - архитектуры данных;

          - бизнес-анализа и системного анализа;

          - проектирования и реализации ETL/ELT-процессов;

          - Data Quality;

          - Data Governance;

          - построения детального слоя данных DDS;

          - построения аналитических и регуляторных витрин данных;

          - работы с моделями данных регуляторов.

          - администрирование и настройка кластеров GreenPlum (сборка ArenaData)

2.2.4. Наличие опыта взаимодействия с регуляторами в банковской сфере, включая участие в коммуникациях по уточнению требований регулятора, сопровождению тестовых загрузок, согласованию трактовок атрибутов, форматов и методологии расчетов, будет являться преимуществом.

2.2.5. С целью обеспечения высокого качества реализации проекта, Банк устанавливает следующие дополнительные требование по проведению обязательного собеседования со всеми членами команды по отдельности (бизнес-аналитики, архитектор данных, разработчики логики расчета, руководитель проекта и др.) до заключения договора. По результатам собеседования фиксируется команда Участника на весь срок проекта.

По результатам собеседования проставляется оценка компетенции команды, включающая:

          - Понимание предметной области RegTech и требований ЦБ РУз, включая специфику 10 доменов

          - Опыт аналогичных проектов по разработке КХД, витрин данных и отчетности Regtech

          - Коммуникационные и управленческие навыки, включая методологию на основе DAMA DMBOK2 или аналогичных фреймворков

          - Реальное участие в проекте (не номинальное)

2.2.5. Исполнитель должен обеспечить возможность выполнения работ на технологическом стеке Банка:

          - Greenplum Database (ArenaData)

          - DBT (Data Build Tool)

          - AirFlow

          - OpenMetaData

          - GreatExpectations (если потребуется)

2.2.6. До начала выполнения работ Исполнитель обязан изучить внутренний фреймворк разработки пайплайнов, применяемый в Банке и обеспечить реализацию решений в полном соответствии с принятыми в Банке стандартами разработки, развертывания, документирования, сопровождения и постановки объектов в регламент.

2.2.7. Исполнитель должен подтвердить наличие опыта аналогичных проектов, находящихся в стадии реализации либо завершения, и предоставить подтверждающие материалы, включая:

          - отзывы и/или письма от клиентов;

          - примеры проектной документации;

          - примеры технических спецификаций;

          - примеры S2T-спецификаций;

          - примеры проектных артефактов по Data Quality, Data Governance, DDS, DDM и витринам данных.

2.2.8. В составе команды Исполнителя должно быть не менее 2–3 аналитиков, владеющих узбекским языком, способных вести рабочие встречи, интервьюирование, согласование требований и поддержку пользователей на узбекском языке.

2.2.9. Исполнитель обязан предусмотреть возможность замены любого специалиста проектной команды по мотивированному запросу Банка. В случае получения обоснованного запроса со стороны Банка Исполнитель обязан в согласованные сроки заменить аналитика, инженера либо иного специалиста на сотрудника сопоставимого или более высокого уровня квалификации и обеспечить полную передачу знаний без ущерба для сроков и качества проекта.

2.2.10. Исполнитель обязан обеспечить регулярные командировки на площадку Заказчика: не менее 1 поездки в квартал, совместно с аналитиками Дата офиса Банка, продолжительностью 3–5 рабочих дней в г. Андижан для детальной проработки требований, проведения рабочих сессий, сопровождения пользователей и участия в приемо-сдаточных испытаниях.

2.2.11. Исполнитель обязан выполнять работы до полной приемки всех витрин ответственными подразделениями Банка, осуществляющими подготовку и отправку регулярной отчетности.

2.3. Требования к работам

2.3.1. Общие требования к реализации слоя данных

2.3.1.1. Исполнитель обязан в рамках выполнения работ обеспечить проработку требований к загрузке исходных данных в слой ODS (Operational Data Store) в объеме, необходимом для последующего построения объектов DDS, DDM, витрин данных и реализации требований регуляторной отчетности проекта RegTech.

2.3.1.2. В случае если для реализации требований проекта необходимые исходные данные отсутствуют в действующем слое сырых данных Банка, Исполнитель обязан:

          - выявить соответствующие дефициты данных;

          - определить перечень недостающих таблиц, атрибутов и иных объектов, подлежащих добавлению в слой ODS;

          - подготовить требования на создание / добавление необходимых таблиц и загрузок в слой сырых данных ODS;

          - подготовить требования на включение соответствующих загрузок в регламент обработки данных в соответствии с описанием фреймворка работы хранилища данных Банка.

2.3.1.3. Требования по загрузке исходных данных в слой ODS должны включать, в том числе:

          - описание источника данных;

          - описание состава загружаемых таблиц и атрибутов;

          - требования к структуре таблиц слоя ODS;

          - правила и периодичность загрузки;

          - требования к полной и/или инкрементальной загрузке;

          - требования к контролям полноты и корректности загрузки;

          - требования к включению загрузок в технологический регламент и оркестрацию;

          - требования к документированию и сопровождению объектов ODS.

2.3.1.4. Проработка требований по ODS должна выполняться в соответствии с внутренними стандартами Банка, архитектурой хранилища данных, правилами DATA-офиса и описанием фреймворка работы хранилища данных.

2.3.1.5. Результаты работ по проработке требований к слою ODS должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.1.6. Вся мета-информация по объектам ODS, включая источники, таблицы, атрибуты, правила загрузки, владельцев данных, зависимости и регламентные параметры, должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.2. Валидация результатов системного анализа

2.3.2.1. Исполнитель обязан провести валидацию результатов системного анализа, выполненного на предыдущем этапе проекта, включая анализ бизнес-функциональных требований, результатов маппинга целевой структуры данных на системы-источники Банка, а также ранее подготовленных проектных артефактов.

2.3.2.2. В случае выявления замечаний к 1му этапу проекта (системный анализ) и выявления замечаний к результатам работ, исполнитель обязан сформировать перечень замечаний по форме, согласованной с Банком и оказывать поддержку для обсуждения и закрытия этих замечаний с подрядчиком 1го этапа проекта (системный анализ).

2.3.2.3. Исполнитель обязан провести обсуждение результатов системного анализа с заказчиками, бизнес-владельцами, представителями DATA-офиса и иными заинтересованными подразделениями Банка, если это потребуется в ходе реализации.

2.3.2.4. По результатам данного этапа должны быть подтверждены либо уточнены:

          - состав и структура реализуемых витрин;

          - перечень атрибутов;

          - логика формирования атрибутов;

          - состав источников данных;

          - состав требуемых загрузок в ODS;

          - ограничения, риски и зависимости, влияющие на реализацию.

2.3.2.5.  Исполнитель принимает к реализации требования Банка по составу витрин, перечню атрибутов, логике формирования показателей, выявленным GAP и иным проектным артефактам, передаваемым после заключения договора.

2.3.2.6. Детализированный перечень витрин и атрибутов передается после подписания соглашений о конфиденциальности (NDA).

2.3.2.7. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.2.8. Вся мета информация, сформированная по итогам этапа, включая сведения об объектах данных, источниках, атрибутах, загрузках ODS, владельцах данных, связях и иных артефактах, должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.3. Проработка требований к Data Quality

2.3.3.1. Исполнитель обязан проработать требования к контролю качества данных по всем реализуемым витринам, сущностям, атрибутам, показателям, а также по загрузкам исходных данных в слой ODS.

2.3.3.2. В рамках данного этапа Исполнитель обязан:

          - определить перечень DQ-checks;

          - сформировать правила контроля полноты, корректности, согласованности, уникальности и своевременности данных;

          - определить подходы к реконсиляции;

          - определить состав метрик качества данных;

          - подготовить требования к DQ-checks на уровне ODS, пайплайнов, DDS и DDM и описать их по согласованной форме.

2.3.3.3. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.4. Выделение персональных и чувствительных данных

2.3.4.1. Исполнитель обязан провести анализ всех планируемых пайплайнов, объектов ODS, DDS, DDM, витрин и промежуточных сущностей на предмет наличия:

          - персональных данных;

          - чувствительных данных;

          - конфиденциальных данных;

          - служебной информации ограниченного доступа.

2.3.4.2. Исполнитель обязан промаркировать выявленные чувствительные данные в подготавливаемых ТЗ на реализацию пайплайнов.

2.3.4.3. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.4.4. Вся метаинформация о классификации данных и признаках чувствительности на всех связанных объектах, включая объекты ODS, должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.5. Разработка ТЗ на DDS (S2T DDS) и разработка ТЗ на DDM (S2T DDM)

2.3.5.1. Исполнитель обязан разработать технические задания на реализацию детального слоя данных DDS, включая Source-to-Target mapping для всех объектов, необходимых для формирования всей регуляторной отчетности по требованиям проекта RegTech.

2.3.5.2. Исполнитель обязан разработать технические задания на реализацию витрин данных DDM, включая Source-to-Target mapping, структуру витрин, правила расчета показателей, агрегаций и преобразований.

2.3.5.3. Подготавливаемые ТЗ должны учитывать уже реализованную в Банке структуру хранилища данных и должны быть направлены на переиспользование и дополнение существующих сущностей, а не на необоснованную переработку действующей архитектуры.

2.3.5.4. Все ТЗ должны содержать достаточную детализацию для реализации на стеке Greenplum (ArenaData), DBT и AirFlow с использованием внутреннего фреймворка разработки пайплайнов Банка.

2.3.5.5. При разработке ТЗ на DDS и DDM Исполнитель обязан выполнять анализ достаточности исходных данных в действующем слое ODS для реализации целевых объектов данных и витрин.

2.3.5.6. В случае выявления отсутствующих либо недостаточно детализированных исходных данных Исполнитель обязан подготовить отдельные требования на доработку слоя ODS, включая добавление необходимых таблиц, атрибутов, правил загрузки и постановку соответствующих объектов в регламент в соответствии с описанием фреймворка работы хранилища Банка.

2.3.5.7. Требования на доработку слоя ODS должны быть достаточными для последующей реализации загрузки исходных данных и должны содержать:

          - описание бизнес-необходимости загрузки;

          - ссылку на целевые объекты DDS и DDM, для которых требуется соответствующая загрузка;

          - описание источников и состава данных;

          - описание логики загрузки в слой ODS;

          - требования к расписанию и регламенту загрузки;

          - требования к контролям качества и полноты данных;

          - описание влияния на последующие слои хранилища данных.

2.3.5.8. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.5.9. Вся метаинформация по структурам ODS, DDS, DDM, таблицам, атрибутам, трансформациям, связям, зависимостям и логике расчета должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.6. Согласование предложений по изменению модели DDS

2.3.6.1. В случае необходимости изменения действующей модели DDS Исполнитель обязан подготовить предложения по изменению модели данных с обоснованием причин, описанием влияния на связанные объекты и оценкой последствий.

2.3.6.2. Согласование изменений модели DDS должно осуществляться строго в соответствии с установленными в Банке процессами DATA-офиса.

2.3.6.3. Если предлагаемые изменения модели DDS обусловлены необходимостью предварительного расширения слоя ODS, Исполнитель обязан отразить соответствующую зависимость в проектных материалах и подготовить сопутствующие требования к ODS.

2.3.6.4. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.6.5. Вся метаинформация об изменениях модели, новых или изменяемых сущностях, атрибутах, справочниках, связях и владельцах должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.7. Реализация ТЗ на DDS и DDM на тестовом контуре

2.3.7.1. Исполнитель обязан реализовать согласованные технические задания на ODS, DDS и DDM на тестовом контуре (схеме) Банка в части, необходимой для формирования регуляторных витрин.

2.3.7.2. Реализация должна включать:

          - разработку и/или настройку загрузок исходных данных в слой ODS;

          - разработку пайплайнов загрузки и трансформации данных;

          - реализацию объектов DDS;

          - реализацию объектов DDM;

          - реализацию витрин;

          - реализацию DQ-checks;

          - настройку зависимостей и запусков в соответствии с внутренним фреймворком разработки пайплайнов Банка.

2.3.7.3. Разработка может вестись аналитиками-инженерами либо раздельно аналитиками и инженерами при условии соблюдения требований к качеству и полноте проектных артефактов.

2.3.7.4. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.8. Валидация (code review) реализованного кода со стороны DATA-офиса

2.3.8.1. Исполнитель обязан обеспечить передачу реализованного кода, технической документации и сопроводительных материалов для проведения code-review со стороны DATA-офиса Банка.

2.3.8.2. Исполнитель обязан участвовать в разборе замечаний по итогам review и устранять выявленные отклонения, ошибки и несоответствия.

2.3.9. Установка на продуктивный контур

2.3.9.1. Установка на продуктивный контур выполняется инженерами DATA-офиса Банка.

2.3.9.2. Исполнитель обязан подготовить полный комплект материалов, необходимых для установки на продуктивный контур, включая:

            - исходный код (GitLab);

            - инструкции по развертыванию;

            - инструкции по запуску;

            - эксплуатационную документацию;

            - описание зависимостей и параметров настройки.

2.3.9.3. В случае если ввод реализуемых витрин в промышленную эксплуатацию требует предварительного ввода или актуализации загрузок в ODS, Исполнитель обязан обеспечить полноту и пригодность соответствующих материалов для передачи в DATA-офис Банка и постановки объектов в установленный технологический регламент.

2.3.10. Тестирование с заказчиками реализованной витрины

2.3.10.1. Исполнитель обязан участвовать в тестировании реализованных витрин совместно с заказчиками, владельцами данных, подразделениями отчетности, DATA-офисом и иными заинтересованными подразделениями Банка.

2.3.10.2. Тестирование должно включать:

            - проверку полноты данных;

            - проверку корректности расчетов;

            - проверку соответствия требованиям Центрального банка Республики Узбекистан;

            - проверку соответствия согласованным бизнес- и системным требованиям;

            - проверку Data Quality;

            - проверку реконсиляции с действующей отчетностью и/или иными контрольными источниками;

            - проверку корректности загрузки и доступности исходных данных в ODS в части, влияющей на формирование витрин.

2.3.10.3. Исполнитель обязан обеспечить поддержку пользователей на этапе приемо-сдаточных испытаний, включая обязательные очные выезды в г. Андижан в установленном объеме.

2.3.10.4. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.10.5. В ходе сдачи результата со стороны исполнителя должна быть достигнута точность реконсиляции не менее 99.5% и провести не менее 2х итераций тестирования каждой витрины.

2.3.10.6. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.10.7. Вся метаинформация по итогам тестирования, статусам приемки, замечаниям, решениям и актуализированным объектам должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.11. Доработка ТЗ и реализации кода в случае выявления ошибок

2.3.11.1.В случае выявления ошибок, дефектов, несоответствий требованиям либо замечаний со стороны Банка, заказчиков, подразделений отчетности или DATA-офиса Исполнитель обязан выполнить доработку ТЗ и реализации кода.

2.3.11.2. Если выявленные ошибки обусловлены недостаточностью либо некорректностью исходных данных, Исполнитель обязан также актуализировать требования к загрузкам в ODS, включая состав таблиц, атрибутов, правил загрузки и регламентных параметров.

2.3.11.3. Исполнитель обязан выполнять необходимые корректировки до достижения результатов, соответствующих требованиям Банка и регулятора (точность реконсиляции должна быть не менее 99.5%).

2.3.12. Подписание ПСИ и финальная сдача витрины

2.3.12.1. По завершении работ Исполнитель обязан обеспечить подготовку материалов для проведения приемо-сдаточных испытаний и подписания соответствующих документов со стороны бизнес-заказчиков проекта.

2.3.12.2. Финальная сдача витрин осуществляется после полной приемки со стороны ответственных подразделений Банка, осуществляющих подготовку и отправку регулярной отчетности в Центральны Банк Узбекистана, Data Owner и Data Stewart и подтверждения корректности реализованных витрин со стороны ЦБ Узбекистана.

2.3.12.3. Работы считаются завершенными только после подписания ПСИ и подтверждения Банком и ЦБ Узбекистана полноты и надлежащего качества реализованных результатов.

2.3.12.4. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.12.5. Финальным результатом работ является реализация витрин, пригодных для подготовки и сдачи отчетности в Центральный банк Республики Узбекистан.

2.3.13. Взаимодействие с регулятором и управление изменениями требований

2.3.13.1. В случае изменения требований Центрального банка Республики Узбекистан Исполнитель обязан обеспечить деловую коммуникацию с регулятором совместно с представителями Банка, принять участие в уточнении требований и подготовке необходимых материалов.

2.3.13.2. При изменении требований регулятора Исполнитель обязан внести соответствующие изменения в разработанные технические задания, загрузки ODS, пайплайны, объекты DDS, DDM, витрины, правила Data Quality, скрипты и пайплайна и иные проектные артефакты. В случае если изменение требований затрагивает не более 5% атрибутов от всей модели данных ЦБ РУЗ на момент изменения требований, то все работы в данном пункте выполняются без запроса дополнительного бюджета.

2.3.14. Поддержка внедрения процессов Data Governance и Data Quality

2.3.14.1. В рамках проекта Исполнитель обязан оказывать Заказчику методологическую и практическую поддержку по внедрению процессов Data Governance и Data Quality в соответствии с правилами и подходами, установленными DATA-офисом Банка.

2.3.14.2. Такая поддержка должна включать, в том числе:

            - участие в определении владельцев данных и ответственных ролей;

            - участие в описании и согласовании бизнес-терминов;

            - участие в оформлении и актуализации метаданных;

            - участие в формировании процессов контроля качества данных;

            - участие в выработке подходов к сопровождению и развитию объектов данных;

            - консультационную поддержку пользователей и подразделений Банка.

2.3.14.3. Результаты этапа должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.14.4. Вся метаинформация по ролям, владельцам, терминам, объектам управления данными и правилам качества должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.15. Требования по инфраструктурой поддержке GreenPlum (сборка ArenaData)

2.3.15.1 Подрядчик должен обеспечить помощь в настройке, оптимизации и администрировании кластера Greenplum (сборка ArenaData), необходимого для реализации решения.

•	В объем работ должна входить поддержка по:

•	первичной настройке кластера;

•	конфигурации окружений;

•	оптимизации производительности;

•	сопровождению загрузки и обработки данных;

•	диагностике и устранению сбоев;

•	консультациям по эксплуатации и best practices администрирования Greenplum.

2.3.15.2 При необходимости подрядчик должен участвовать во взаимодействии с внутренними ИТ/инфраструктурными командами заказчика по вопросам, связанным с эксплуатацией кластера Greenplum.

2.3.16. Требования к результатам и поддержке

2.3.16.1. По итогам выполнения работ Исполнитель должен передать Банку:

            - валидированные и уточненные требования по витринам RegTech;

            - требования к загрузке исходных данных в слой ODS;

            - требования на добавление необходимых таблиц и загрузок в слой ODS;

            - требования на постановку соответствующих загрузок в регламент в соответствии с описанием фреймворка работы хранилища данных Банка;

            - требования к Data Quality;

            - результаты классификации персональных и чувствительных данных;

            - ТЗ на DDS (s2t_dds);

            - ТЗ на DDM (s2t_ddm);

            - предложения по изменению модели DDS;

            - реализованные объекты ODS, DDS и DDM на тестовом контуре в объеме, предусмотренном проектом;

            - реализованные пайплайны;

            - реализованные DQ-checks;

            - комплект технической документации;

            - комплект эксплуатационной документации;

            - материалы для code review;

            - материалы для приемо-сдаточных испытаний;

            - финальные результаты приемки.

2.3.16.2. Все результаты работ должны быть обеспечены гарантийной поддержкой разработанного решения в течение 3 месяцев после подписания ПСИ.

Устранение дефектов, связанных с некорректной реализацией согласованных требований, осуществляется без дополнительной оплаты.

2.3.16.3. SLA по дефектам

В рамках гарантийной поддержки Исполнитель обязан обеспечить устранение выявленных дефектов в следующие сроки:

- критические дефекты (блокирующие формирование отчетности или работу витрин) — не более 4 рабочих часов;

- значительные дефекты — не более 1 рабочего дня;

- прочие дефекты — не более 5 рабочих дней.

Классификация дефектов осуществляется совместно с Заказчиком.

2.3.16.4. SLA по обратной связи

Исполнитель обязан обеспечить предоставление обратной связи по обращениям Заказчика в рамках сопровождения:

- первичная реакция — не более 1 рабочего дня;

- предоставление решения или плана устранения — не более 3 рабочих дней.

2.3.16.5. (Добавлено) Нарушение SLA является основанием для применения ответственности, установленной договором.

2.3.16.6. Все результаты работ должны быть оформлены исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.3.16.7. Вся метаинформация по результатам проекта должна передаваться для загрузки в OpenMetadata через сотрудников DATA-офиса Банка.

2.3.17. Взаимодействие и отчетность

2.3.17.1. Исполнитель обязан предоставлять регулярные отчеты по прогрессу работ на еженедельной и/или ежемесячной основе в формате, согласованном с Банком.

2.3.17.2. Исполнитель обязан участвовать в регулярных рабочих встречах с участием команды Заказчика, DATA-офиса, бизнес-подразделений и иных заинтересованных сторон.

2.3.17.3. Исполнитель обязан оперативно информировать Банк о рисках, ограничениях, зависимостях и проблемах, способных повлиять на сроки, объем, качество работ и достижение целевого результата.

2.3.17.4. Все отчетные материалы должны сдаваться исключительно по формам, шаблонам и форматам документов, согласованным с Банком.

2.4. Требования по безопасности

Победитель конкурса обязан подписать документы в рамках соглашения о конфиденциальности, соблюдать требования информационной безопасности Банка, а также все внутренние процедуры доступа к данным, системам, инфраструктуре и проектной документации.

При обработке персональных, чувствительных и конфиденциальных данных Исполнитель обязан соблюдать все применимые внутренние и внешние требования по защите информации.

3. Сроки и порядок выполнения работ, оказания услуг

Сроки выполнения работ не должны превышать 15.12.2026 и быть разбиты по этапам в разрезе доменов данных, определенных требованиями ЦБ РУЗ.

Работы выполняются поэтапно в соответствии с согласованным планом, при этом проект продолжается до полной приемки всех витрин ответственными подразделениями Банка, осуществляющими подготовку и отправку регулярной отчетности.

Работы должны быть разделены на 3 этапа:

      - Этап 1 — данные, доступные на старте, плюс данные из Microsoft MDS;

      - Этап 2 — данные, которые появятся после доработки учетных систем, плюс регрессионное тестирование этапа 1;

      - Этап 3 — выгрузки в файлы и передача в ЦБ после получения финальных требований.

Срок завершения каждого этапа должен быть не более указанного количества месяцев ниже:

      - 1 этап - не более 6 месяцев с даты подписания контракта;

      - 2 этап - не более 4 месяцев с даты устранения GAPов в системе-источнике;

      - 3 этап - не более 2 месяцев с даты установки витрины на продуктивный сервер.

Порядок оказания услуг:

      - услуги оказываются Исполнителем в соответствии с условиями договора и согласованным календарным графиком;

      - результаты каждого этапа подлежат сдаче Заказчику по согласованным формам;

      - при необходимости могут оформляться промежуточные акты приема-передачи по отдельным этапам, витринам или пакетам работ;

      - по завершении всех предусмотренных настоящим Техническим заданием работ стороны подписывают итоговые документы о приемке;

      - в случае возникновения обстоятельств, влияющих на сроки выполнения работ, Исполнитель обязан своевременно уведомить Заказчика и согласовать возможные изменения.

4. Порядок оплаты, изменения объемов и условий

- Порядок оплаты определяется условиями договора и может включать:

  - авансовый платеж (15%);

  - остальные 85% должны быть равномерно распределены согласно планируемым трудозатратам по каждому этапу работ (см. Пункт 3), в т.ч. платеж по этапу 3 должен быть не менее 15%.

- Конкретные условия оплаты определяются настоящими требованиями, коммерческим предложением победителя и условиями заключаемого договора.

Авансовый платеж в размере 15% от общей стоимости договора выплачивается Исполнителю после подписания договора и предоставления гарантийного письма от гаранта на сумму авансового платежа, оформленного в форме, приемлемой для Банка.

Гарантийное письмо должно подтверждать обязательства гаранта по возврату суммы аванса в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Исполнителем в рамках договора.

- Для целей фиксации возможных доработок сверх данного Технического задания в договоре с Подрядчиком должны быть зафиксированы стоимость работ человека в разрезе каждой роли.

Участник конкурса предоставляет данные по стоимости человеко-часа команды для возможных доработок:

      - Аналитик

      - разработчик

      - Тестировщик

- Любые изменения состава, сроков или стоимости работ должны будут предварительно согласовываться с Банком в рамках договора, который будет заключен с победителем.